附件：

温州市贯彻落实浙江省生态环境保护督察

反馈意见整改方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实省委、省政府关于生态环境保护督察的决策部署，切实加大生态文明建设和环境保护工作力度，持续提升我市生态环境质量，根据省第二生态环境保护督察组的反馈意见，结合我市实际，制定本整改方案。

# 一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和全国、全省生态环境保护大会精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子阔步前进，以解决突出环境问题为导向，以打好污染防治攻坚战为抓手，强化落实“党政同责”“一岗双责”，从严从紧、不折不扣抓好督察意见整改，在加快补齐短板中夯实基础，在标本兼治中固化整改成效，奋力开辟“五美”新温州建设新境界，为当好“重要窗口”的建设者、维护者、展示者作出更大贡献。

# 二、基本原则

（一）坚持党政同责，属地为主。各级党委、政府及其有关部门主要负责人是本地本部门生态环境保护和督察整改工作的第一责任人，要坚持“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”，自觉将生态环境保护和督察整改工作同本地本领域本行业发展紧密结合，加强统筹协调，落实整改责任，强化督促检查，层层传导压力，形成属地为主、上下联动、条块结合、分级负责的整改工作格局。

（二）坚持问题导向，狠抓落实。对照督察反馈意见，坚持问题导向和效果导向，逐一研究制定整改措施，逐项明确整改目标、责任单位和完成时限，实行表格化、清单式管理，做到条条有整改、件件能落实，整改工作经得起检验。对能立即解决的，立行立改、早见成效；对需要阶段性推进的，明确阶段性目标和时间节点，限时销号；对需长期努力的，持续发力、务求实效。

（三）坚持标本兼治，举一反三。坚持以生态环境保护督察问题整改为契机，标本兼治、正本清源，全方位深化生态环境治理，让温州天更蓝、水更清、地更净、空气更清新、城市更有序、全域更美丽。既解决好督察反馈意见指出的问题，又注重解决其他关联性问题。在抓好集中整改的同时，认真排摸梳理饮用水水源地、污水及垃圾处置设施、海水养殖、渣土泥浆处置、区域性行业性污染等面上问题，对易发生问题的关键领域和重点环节，开展专项督查，确保整改到位；将行之有效的整改措施和工作机制，巩固形成制度规范加以落实，切实提升工作成效。

（四）坚持统筹兼顾，协同推进。把督察反馈意见整改落实工作纳入全市大局，牢固树立全市“一盘棋”思想，以督察整改推动工作落实，以工作成效检验整改实效，切实把督察成果体现好、运用好、巩固好，全方位推进“五美”新温州建设。

# 三、工作目标

（一）实现生态环境质量持续向好。坚持底线思维，始终把生态环境作为城市发展不可逾越的底线和红线，以资源环境承载力为基础，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。努力实现全市环境空气质量稳步改善，2020年，市区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在35微克/立方米以内，优良天数比例达到93%以上；省控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到83.3%，跨行政区域河流交接断面功能区达标率达91.7%，彻底消除劣V类断面，V类水质断面逐步减少；全面保障饮用水安全，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；地下水和近岸海域水质保持稳定；化学需氧量、氨氮、二氧化硫量和氮氧化物排放量比2015年分别下降20.1%、16.6%、15%和15% 以上；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到92%；基本实现市域内固体废物产生量与利用处置能力相匹配，实现大宗固体废物利用处置率100%、危险废物规范化管理达标率达到90%，危险废物利用处置无害化率100%。到2022年，市区细颗粒物（PM2.5）平均浓度力争达到31微克/立方米；省控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例力争达87%，跨行政区域河流交接断面功能区达标率力争实现100%；土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到93%以上；固体废物利用处置能力得到进一步规范提升；形成完善的全过程、信息化固体废物闭合管理体系，危险废物规范化管理达标率达到95%；有效提升自然生态系统稳定性，严守生态保护红线，力争50%以上的县（市、区）建成省级以上生态文明示范地。

（二）健全生态环境保护长效机制。结合督察反馈问题的整改，由点及面，举一反三，深挖问题背后的深层次原因。健全问题发现机制，努力将生态环境问题发现在萌芽状态、消灭在初始阶段。健全问题处置机制，倒逼企业落实治污主体责任，保持对环境违法行为的高压严管，对履行生态环境保护主体责任不到位的，依法严肃查处。通过补齐基础设施处理能力缺口、理顺设施运维管理体制、健全市区污水处理厂联保机制、推行环保行政许可规范化管理改革等系列长效机制，提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，环境治理体系和治理能力有效提升，从根本上解决环境问题、巩固深化督察整改成果。2020年，市区污水集中处理率达到97.25%；全市生活垃圾总量基本实现“零增长”；城镇生活垃圾日处理能力达到1.2万吨；工业固体废物利用处置率达到99%。到2022年，城镇生活污水日处理能力达到200万吨；全市城乡生活垃圾分类基本实现全覆盖，城乡生活垃圾资源化利用率100%，工业固体废物利用处置率达到99%以上。

（三）确保督察反馈问题整改到位。聚焦群众身边的突出环境问题，始终把最高标准、最实举措、最硬作风、最严问责贯穿整改全过程，高质量完成督察反馈意见整改任务，坚决做到“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”，确保原因不查清不放过、问题不解决不放过、责任不落实不放过、整改不彻底不放过、追责问责不到位不放过、群众不满意不放过。对省生态环境保护督察反馈意见中涉及我市的6大方面43个问题，逐一建档立案、明确目标、倒排进度、落实责任、限时销号。其中，2019年12月底前，完成13个；2020年底前，再完成19个；2021年底前，再完成8个；立行立改，长期坚持3个。

# 四、主要措施

# （一）贯彻落实中央和省关于生态环境保护各项决策部署，坚决扛起生态文明建设的责任担当

1．坚持把生态文明建设摆在更加突出的位置。全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加快推进生态文明建设的各项决策部署，深刻认识我市在生态文明建设和生态环境保护工作中存在的短板与不足，切实增强紧迫感和使命感。对标全省“铁三角”地位及生态环保标杆城市的发展定位，自觉扛起加强生态环境保护的政治责任。实行最严格的生态环境保护制度，推动形成绿色发展方式和生活方式，不断提升城市软实力和竞争力。

2．严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”要求。坚持各级党委、政府对本辖区生态环境保护及环境质量负总责，党政主要负责人对本行政区域内环境保护工作负全面领导责任。各级党委常委会会议或政府常务会议至少每季度研究1次生态环境保护工作。市、县、乡镇（街道）三级政府每年向本级人大及其常委会（乡镇人大主席团、街道人大工委）报告生态环境状况和环境保护目标完成情况，自觉履行生态环境保护责任，主动接受人大监督。按照“管发展必须管环保，管生产必须管环保，管行业必须管环保”的要求，将环保责任落实到单位、岗位及个人，形成各司其职、齐抓共管的“大环保”工作格局。

3．健全完善生态环保督察考核机制。完善生态环保目标考核和责任追究制度，将大气、水、土壤等环境质量“保持稳定并逐步改善”作为各级政府的环保责任红线。结合我市党政领导班子绩效考核，加大生态环保指标的考核权重，提升生态环保实绩在领导干部晋升提拔中的考察比重，凸显绿色政绩观与用人导向。全面落实环境保护约谈制度，推行领导干部自然资源离任审计制度，建立党政领导干部生态环境损害责任终身追究制，对违背科学发展要求、造成生态环境和资源严重破坏的，责任人不论是否已调离、轮岗、提拔或者退休，都必须严格追责、终身追责。

4．切实加大生态环保资金投入力度。强化资金筹集和整合，加大财政投入力度，配齐配足相关执法装备和应急物资，加强环保监管能力建设。充分发挥市场机制，通过政府和社会资本合作，调动社会资本参与水、大气、土壤环境综合治理和危险废物处置等环保工程和环境基础设施建设。通过加大投入、项目拉动，加快补齐生态环保短板。

5．抓好生态环保系列督察及整改工作。坚持把中央生态环保督察、省生态环保督察和长江经济带生态环境问题督查等督察整改作为重大政治任务抓好落实，严格实施核查销号制度，确保整改工作真正落实到位，所有问题按既定时间节点完成整改销号，坚决防止问题死灰复燃。第一轮中央环保督察反馈问题和交办信访件确保2020年底全部完成；长江经济带生态环境2019年警示片披露的2个问题，2020年6月底前完成整改。

# （二）坚决打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量上新台阶

1．高标准打好“五水共治”攻坚战。按照“只能加强、不能放松”的要求，全面掀起全市治水新高潮，在全市开展基础设施提升、“污水零直排区”建设、“美丽河湖”创建等工作，全市河网水质稳定向好，治水成果长治久清。2020年底前全面完成市区排水管网整治两年行动，重点解决鹿城西片、瓯海南白象－梧田片等重点地区的管网问题。整体推动各县（市）排水管网整治提升工作，2020年底前基本完成乐清虹桥－蒲岐片、瑞安塘下片、永嘉瓯北－乌牛片等地管网整治提升。保障饮用水水源安全，推进县级以上集中式饮用水水源地安全保障达标建设，确保水质稳定。到2020年底，30%以上的县（市、区）、功能区建成“污水零直排区”，60%以上的乡镇（街道）完成建设任务，全市建成“美丽河湖”30条（个），完成河道综合整治50公里，完成河湖库塘清淤1150万立方米。到2022年底，各县（市、区）、功能区全面建成“污水零直排区”，累计建成50个以上省、市级“美丽河湖”。

2．高标准打好蓝天保卫战。全面实施《温州市大气环境质量限期达标规划》，以改善环境空气质量为核心，突出细颗粒物和挥发性有机物污染治理，执行分区域、分阶段治理，实施大气污染防治行动。2020年，各县（市、区）六项主要大气污染物浓度达到国家空气质量二级标准。建立健全重污染天气应对机制和区域联防联控机制，强化重污染天气预警和应对，严格落实各项应急措施。抓好能源结构调整，加大燃煤锅炉淘汰力度，2020年，全市全面淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，全面淘汰一段式固定煤气发生炉。大力发展清洁能源，2020年实现天然气县县通。抓好工业废气治理，推进工业园区改造提升，重点推进制鞋、工业涂装和包装印刷行业的VOCs深化治理，2020年，重点行业VOCs排放量比2015年下降30%以上。到2022年，工业园区、重点行业、重点企业废气治理水平明显提升。加快治理车船尾气，开展柴油货车污染专项治理，有序淘汰国Ⅲ及以下的营运柴油货车，加快推广清洁能源公交车和出租车。抓好扬尘管控，重点抓好建筑工地、拆迁现场等场地扬尘管理。

3．高标准打好净土开拓保卫战。加快开展土壤污染状况详细调查，加强土壤污染源头管控，推进农用地安全利用和治理修复，土壤环境风险得到基本管控。加快摸底建台账、分类管控抓修复、防范风险保安全。完成全市9大行业1858家企业用地土壤样品采集检测分析。加强污染地块风险管控和治理修复，确保我市污染地块安全利用率达标。完善土壤环境信息管理平台，建立污染地块名录和开发利用负面清单，健全全市土壤环境质量数据库。推进重金属污染综合防治，2020年，全市重点行业的镉、铬、砷、铅、汞五类重金属污染物排放量较2013年削减30%以上。

4．高标准打好清废攻坚战。加快补齐固废基础设施短板，确立“固体废物不出县、危险废物不出市”的设施建设工作理念，加快建设一批垃圾处理项目。全力推进乐清、瑞安、永嘉、平阳等地垃圾填埋场以及平阳海晟环保资源再生有限公司综合危废处置中心项目、乐清瑞集环保城市矿产无污染循环利用项目、瑞安华峰危废综合处置项目、瑞安天泽大有工业固废焚烧项目、永嘉方盛环保科技项目等重点处置项目建设。2020年，确保新增生活垃圾处理能力2300吨/日，危险废物处理能力33.5万吨/年，飞灰填埋库容150万立方米以上。进一步规范固废危废管理体系，查清各类固体废物底数，开展危废利用处置行业整治提升行动，完善全市小微危废收运服务平台运行，大力推进全市小微危废试点工作，健全大宗固废闭环式管理。推动医疗卫生机构对医疗废物按规范分类，推广小箱进大箱回收医疗废物做法，实现医疗废物集中收集网络体系全覆盖；2021年年底前建成投用市合材料生态处置中心医废技改项目，新增5000吨/年医废处置能力，确保医疗废物处置率100%。总结垃圾分类的好经验、好做法，全面推广垃圾分类，强化综合利用，确保城镇和农村生活垃圾分类覆盖面分别达90%、80%以上，城乡生活垃圾资源化利用率达90%以上。

5．高标准打好行业整治攻坚战。推进工业涂装、包装印刷、制鞋、有色金属、农副食品、废塑料、气流纺（再生棉）等七类行业整治提升工作，着力解决工艺装备落后、企业发展不规范、环境污染防治能力低下、减排效益差、企业布局不合理等问题。到2020年底，全市完成6095家企业的污染整治，其中规范提升一批，集聚入园一批。积极推进以“四无”企业（无证无照、无安全保障、无合法场所、无环保措施）为重点的“低散乱”企业整治，2019-2021年整治“低散乱”企业5000家以上。

# （三）加快补齐生态环境保护短板，推动基础设施建设上新台阶

1．提升污水收集处理能力。加快城镇污水处理设施新、扩建项目建设。到2021年年底前，全市新建（含迁建）投运污水处理厂7座，新增处理能力10.98万吨/日；完成扩容9座，扩容规模14.4万吨/日。加快补齐乐清、平阳等地污水处理能力缺口。加强市区四大片区内部污水处理设施布局优化和整合，研究市区污水处理厂管网互联互通建设，健全市区污水处理厂联保机制。全力推进“市区排水管网整治两年行动计划”“生态环保基础设施提升三年行动计划”，加快完成84个建设项目，形成“产处平衡、适度超前”的处置格局，全面开展城镇和工业集聚区（工业园区）污水收集管网新建、改造和提升，2020年年底基本完成市区排水管网整治任务，基本解决城区排水管网破损、淤积和雨污混接、错接等问题，理顺、完善“一城一网一主体”的运维体制，形成“相互配套、协调高效”的污水收集处理系统。

2．提升生活垃圾处置能力。加快生活垃圾终端处理设施建设，补齐相关县（市）生活垃圾和餐厨垃圾处置能力缺口。加快永嘉县焚烧垃圾发电厂改造提升工程、平阳县垃圾焚烧发电厂二期、文成县垃圾处理生态环保工程和泰顺县生活垃圾无害化处理项目建设。加快乐清、永嘉、文成、平阳、泰顺和苍南等地餐厨垃圾处理设施建设，2020年新增餐厨垃圾处置能力700吨/日以上，县级以上城镇生活垃圾焚烧处理设施和餐厨垃圾处理设施全覆盖；打造高标准示范小区100个；城市建成区实施强制分类；城镇生活垃圾回收利用率达45%以上。到2021年，全市城镇生活垃圾分类收集基本全覆盖；基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，城镇生活垃圾分类处理能力满足相应需求；城镇生活垃圾全面实施强制分类。实施20处（含鹿城卧旗山）历史已封场垃圾填埋场（垃圾堆放点）治理，计划2020年年底前完成17个，2021年再完成2个，2022年再完成1个。

3．提升危废处置能力。强化设施建设，实施“十三五”固体废物污染防治专项规划，力争形成“适度超前、适度竞争”的处置格局。着力提升瑞安、平阳、苍南等地污泥处置能力，切实解决污泥外流现象，规范污泥堆场管理及台账。苍南、平阳加快解决印刷行业废油墨桶、活性炭、制革行业含铬下脚料等危废处置难问题，推进小微危废收集贮存处置全过程规范管理。

4．提升建筑垃圾管控能力。强化相关部门协同机制建设，打造我市建筑渣土（泥浆）产出、转运、消纳闭环式管理和事前、事中、事后动态化监管。以疏堵结合方式，借势借力完善市区建筑渣土（泥浆）收运、处置设施规划布局，加快市区能力建设。落实属地日常监督管理责任，加大我市建筑渣土（泥浆）违法违规案件查处力度。积极开通市区建筑渣土（泥浆）水运输线路，提升运输处理能力。

# （四）守牢生态保护底线，推动生态修复与示范建设上新台阶

1．严守生态空间安全底线。全面落实主体功能区规划，分类引导温州区域开发建设活动，打造生产、生活和生态相互协调的空间格局。加快推进“多规合一”和国土空间规划编制工作，确保生态环境空间得到合理保护与开发。建立完善生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单等生态环境“三线一单”空间管控体系。高标准完成生态保护红线勘定定标工作，确保生态保护红线精准落地，强化生态保护红线刚性约束，完善生态保护红线监管网络，加强生态保护与修复，构建区域生态安全底线，保障生态环境安全。

2．推进海洋生态环境修复。开展海岸线整治修复，优化海岸线功能，改善海岸景观，提升海岸价值，推进受损海岸线修复，保障海岸线资源可持续利用。2019年至2021年年底前完成海岸线整治修复45公里以上；严格落实国家围填海管控政策，禁止新增围填海项目。严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，推动船舶加装船载收集装置或处理装置，到2020年年底，沿海港口、船舶修造厂达到船舶污染物接收、转运及处置设施建设要求。到2022年年底，全省沿海二级以上渔港全面建成（配齐）污染防治设施设备。加快推进海域海岛海岸带整治修复项目，苍南县赤溪湾海岸带整治修复、洞头区大竹峙岛保护与开发利用示范等项目严格按照整改时限完成竣工验收。加强港口和船舶污染控制，船舶集中停泊区域按规范配置船舶含油污水、垃圾的接收存储设施，建立健全船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和联合监管制度。洞头中心渔港、东沙渔港、鹿西渔港分别建设1个规范化废油回收站点，确保渔船废油得到规范化处置。

3．开展生态文明示范区建设。深化美丽温州建设，2020年开展美丽温州建设规划纲要编制，提出适应新时代美丽温州建设的实施路径与线路图。大力开展生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、海洋生态建设示范区、水生态文明城市、节水型城市等建设，深化巩固卫生城市、园林城市、文明城市、森林城市建设成果。在示范区建设的基础上，突出美丽生态示范系列、生态文明教育示范基地等建设，助推西部生态休闲产业带建设，创成更多精品，形成示范引领效应，持续提升生态环境公众满意度和参与度。

# （五）用好改革创新金钥匙，建立健全生态环境治理体系

1．完善生态文明制度和体系。建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，以改善生态环境质量为核心的目标责任体系，以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系，以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系。坚持制度先行，加快推进生态文明法规规章的制（修）订，强化生态文明建设制度保障。实施温州市党政领导干部自然资源和生态环境损害责任追究制度及领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害赔偿制度，推行县（市、区）生态环境报表制度和生态环境状况报告制度。

2．落实生态环境监管体制改革。落实中央和省关于生态环境监管体制改革的部署要求，强化生态环境监管执法能力建设，实施省以下生态环境监测监察执法垂直管理制度改革和生态环保综合执法改革，构建责任清晰、规范履责的监管格局。加强环保队伍建设，强化执法队伍人员力量，加强执法人员培训，增强环境监管的统一性和权威性。按照深化“最多跑一次”改革要求，全面实施“区域环评+环境标准”改革和环保行政许可规范化管理改革。推进环境资源审判机构或审判团队建设，提升环境资源审判专业化水平。完善环境资源司法保护机制，建立健全环境公益诉讼制度，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。

3．建立健全环境经济政策。建立健全绿色发展激励奖补机制，建立市内流域上下游县（市、区）自主协商横向生态保护补偿机制。推进自然资源及其产品价格改革，健全全面反映资源稀缺程度、生态环境治理修复成本的资源环境价格形成机制。推进市场化治污，加强对环评、监测、治理、咨询等第三方环保中介机构的引导和管理，探索制定科学合理的中介机构服务行为规范和考核评价标准，建立健全多方参与的中介机构信息化管理机制，引导出台行业自律公约，通过诚信管理规范中介服务行为，促进中介机构市场健康有序发展。创新政府和社会资本合作治理模式，推广“环保管家”服务模式，优化企业和园区服务。

# 五、组织保障

（一）加强组织领导。统筹推进中央生态环保督察整改工作与省生态环保督察整改工作，将原中央生态环境保护督察温州市整改工作领导小组调整为生态环保督察温州市整改工作领导小组，由市委、市政府主要领导任双组长，市委常委、秘书长和分管环保工作副市长任副组长，全面负责中央和省生态环境保护督察反馈意见整改落实工作的组织领导、统筹协调和整体推进。工作领导小组下设整改协调小组和3个专项工作组（整改督导组、宣传报道组、履职监察组），具体负责协调推进、督促落实整改，汇总分析整改工作相关情况，研究重大问题，并及时报告市委、市政府主要领导。各地各有关部门要对应成立整改机构，主要负责人亲自抓、负总责，对照整改任务，研究制定工作方案，细化分解任务，全面压实责任，层层抓好落实。严格实施销号办结制，做到整改一个、销号一个、巩固一个。

（二）严格督办检查。针对省环保督察反馈意见指出的43个问题，建立层层跟踪督办机制，各地各有关部门要落实“每月一督查一调度”制度，全面跟进，全程跟踪，加强督促检查，及时报告进展情况，确保整改工作落地见效。建立实施突出环境问题督办制度，总结督察迎检与整改经验，建立健全市生态环境问题发现机制、预警机制、报告机制、督办机制、查处机制，持续推动温州重大突出环境问题整治，确保整改好的突出环境问题不反弹、不回潮。各地各有关部门环保督察问题整改落实情况分别纳入县（市、区）政府、功能区管委会、市直部门领导班子和领导干部考核以及年度绩效考评的重要内容。

（三）严肃责任追究。对省第二环境保护督察组移交的2个生态环境损害责任追究问题，切实厘清责任，按照规定严肃追究责任。强化整改方案责任落实，对整改过程中思想不重视、工作推进不到位、整改措施不力、整改成效不明显、马虎应付、敷衍塞责等问题，严格按规定给予通报、诫勉、组织处理和纪律处分。对失职渎职导致严重环境问题后果的典型案例，强化通报曝光。

（四）强化信息公开。健全环境信息公开机制，全市整改方案和整改情况及时通过市级主要媒体向社会公开，各地各有关部门实施方案和整改落实情况在当地主要媒体或门户网站向社会公开。充分发挥社会团体、志愿团队、民间社团和新闻媒体等社会力量的监督作用，引导广大群众主动参与进来，形成齐抓共管、广泛参与的生态环保工作大格局。

附件：温州市贯彻落实浙江省生态环境保护督察反馈意见

具体问题整改措施清单

附件

温州市贯彻落实浙江省生态环境保护督察

反馈意见具体问题整改措施清单

一、温州主城区污水管网排查整治，对照省整改方案要求进度尚有差距

责任单位：市综合行政执法局，鹿城区、龙湾区、瓯海区党委、人民政府，浙南产业集聚区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年年底

整改目标：通过开展市区排水管网整治行动，加快推进雨污分流改造，基本解决城区排水管网破损、淤积和雨污混接、错接等问题，理顺完善“一城一网一主体”的运维体制，逐步达到管网全覆盖、污水全收集、破损全修复、污水全处理、处理全达标、维护全覆盖，形成“相互配套、协调高效”的污水收集处理系统，切实改善水生态环境。

整改措施：

1．完善工作机制，统一工作标准。建立管网整治攻坚行动工作专班，出台《温州市区排水管网整治排查技术指南》《温州市区排水管网整治实施指导意见》《温州市区排水管网整治项目验收办法》《2019年市区排水管网整治工作考核办法》以及《温州市排水管网整治提升设计导则》，设置统一的设计审查单位，并对管网整治工作进行全方位多层次督查，实行“一月一督查一通报”。

2．加快推进管网整治工程。至2019年年底，完成104个整治项目实施；完成山水河水进入污水管网问题点整治165个；完成污水直排入河排水口整治140处；完成150个一、二级管网项目的整改移交。

3．开展网格化全域排查。以网格为单元推进全域排查，2019年12月完成全域排查和三级管网设施量清单、管网质量问题清单梳理。

4．启动完成2020年新一批整治项目。依托三级管网全域排查成果，编制2020年排水管网整治计划，2020年4月前完成具体实施计划的核定并组织实施，2020年年底全部完成整治任务。

二、泰顺县城关污水处理厂迁建工程，现场检查时在线监控系统、污泥脱水车间、废气处理等相关配套设施尚未完全建成，现场管理台账缺失

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2019年8月10日

整改目标：2019年8月10日完成在线监控系统、污泥脱水车间、废气处理等相关配套设施、现场管理台账等整改。

整改措施：

1．2019年8月5日前完成在线监控系统安装和污泥脱水间管道安装。

2．2019年8月10日前完成除臭设备管道建设、自动化控制系统调试及污水处理厂各项目现场管理台账和规章制度。

三、泰顺县生活垃圾无害化处理项目，温州市整改方案明确要求于2019年7月底前建成投用，但督察时该项目土建主体结构、屋面板尚未完工，上料系统、输送设备尚未安装完成

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局

整改时限：2019年11月20日

整改目标：2019年8月前实现项目土建主体结构、屋面板完工，上料系统、输送设备等安装，11月15日前完成渗滤液处置设施、干化除臭系统、中控系统等附属设施安装，11月20日前投入运行。

整改措施：

1．加快后续工程建设。落实项目专班制度，指派专人负责，开展项目实地“半日一巡查”攻坚制度，压紧压实部门、企业和施工方主体责任，及时在“项目攻坚群”中通报项目进度和协调解决现场问题；根据工程计划，督促项目公司加快渗滤液、干化除臭系统、中控系统安装等工程建设，2019年8月前实现项目土建主体结构、屋面板已工，上料系统、输送设备等安装，11月15日前完成渗滤液处置设施、干化除臭系统、中控系统等附属设施安装，11月20日前投入运行并继续完善项目绿化、道路等附属工程。

2．完善项目管理制度。要求项目公司参照相关国家标准和行业标准制定项目运行管理制度，实现制度上墙、台账归档、定期检查等管理目标，并督促项目公司做好生产人员入岗培训，确保项目正常稳定运行。

3．强化日常监督监测。在项目运行后，严格按照有关要求，加强项目周边环境监测并保证监测频次，确保废气、污水规范达标处置，实现垃圾无害化处理目标。

四、浙江味美思养猪场异味消除不彻底，企业与当地部分村民矛盾突出

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局、市农业农村局

整改时限：2019年年底

整改目标：降低企业场区周边臭气浓度，减少对周边村民生活的影响。

整改措施：

1．2019年9月前建设猪粪干湿分离挤压水收集池臭气收集治理（采用UV光氧催化技术）项目、有机肥加工场高压微雾除臭项目。

2．在猪饲料中添加生物菌种和饮水除菌处理，从源头上减少臭气产生和蚊蝇滋生。

3．2019年10月前完成保兴村河道清淤疏浚工作和保兴村大路边自然村饮用水水源提升改造主体工程。

4．2019年12月前进一步完善厂区雨污分流系统，并设置初期雨水收集处置系统。

5．建立乡、村、企三级对话协调机制，召集村两委干部、企业负责人开展协商对话，兑现落实民生事项，化解矛盾纠纷。

五、鹿城区南浦垃圾转运站超负荷运行、臭气重

责任单位：鹿城区党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局

整改时限：2019年11月底前

整改目标：减轻转运站负荷，完善除臭设施，取缔废料收集车，减轻臭气影响。

整改措施：

1．分流垃圾量。根据区域收集情况，2019年8月份开始，每日适时分流约20吨生活垃圾到惠民路和金丝桥垃圾转运站，减少下吕浦转运站压力。

2．加强日常管理。及时清理周边固体废物，保持转运站周边清洁，在日常作业中加强现有除臭设备开启使用频次，并于2019年8月份再加装1台除臭设备。

3．将转运站内存放回收物的货车驶离转运站，要求不得在转运站周边收集废料。

六、温州中科新能源科技有限公司污水收集封闭不到位，废渣堆放不规范

责任单位：龙湾区党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年11月底

整改目标：规范治理措施，消除环境安全隐患。

整改措施：

1．针对污水收集封闭不到位问题，2019年8月底前将预处理车间污水收集的管网由原来的简易铁板覆盖方式整改为管沟里埋铁管并用混凝土浇筑固定的方式，隔6米左右留一清理口，有效抑制管沟污水气味的扩散问题。

2．针对废渣堆放不规范问题，2019年8月底前将所有厂区内废渣转移至密闭车间内堆放，并做好车间密闭措施。

3．为更有效消除预处理车间废气散发问题，2019年10月底完成车间卷门控制系统自动化升级改造，将预处理车间卷门由人工控制改为红外线自动控制，车间负压效果更加完善，进一步消除废气影响。

七、乐清市、瑞安市、苍南县饮食服务业违法排污监管职责不清问题长期未得到解决

责任单位：乐清市、瑞安市、苍南县党委、人民政府

督导单位：市委编办、市综合行政执法局、市生态环境局

整改时限：待省综合执法目录出台后统一划转，立行立改

整改目标：厘清饮食服务行业违法排污行为的行政处罚职责

整改措施：

1．对生态环境部门、综合行政执法部门相关工作职责划转开展调研。

2．待省综合执法目录出台后，立即制定饮食服务行业违法排污行为的行政处罚职责划转方案。

八、乐清市沿江燃料油有限公司油罐设在居民楼下，安全隐患突出，相关部门监管长期缺位。龙湾区海滨街道存有76座油品储罐分属温州市兰田新能源有限公司等6家企业，未办理国土、商务、安监、环保等相关审批手续从事燃料油、车用柴油非法销售或堆放，当地有关部门监管缺失，存在严重安全隐患和环境风险

（一）乐清市沿江燃料油有限公司油罐设在居民楼下，安全隐患突出，相关部门监管长期缺位。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市市场监管局

整改时限：2019年11月22日

整改目标：对油罐进行拆除，沿江燃料油有限公司搬离居民区。

整改措施：

1．2019年11月12日前，对该公司经营场所内的相关物品和设备进行清理，停止相关经营活动。

2．2019年11月22日前，完成对储存润滑油的油罐拆除工作，公司搬离现在地址，远离居民区。

（二）龙湾区海滨街道存有76座油品储罐分属温州市兰田新能源有限公司等6家企业，未办理国土、商务、安监、环保等相关审批手续从事燃料油、车用柴油非法销售或堆放，当地有关部门监管缺失，存在严重安全隐患和环境风险。

责任单位：龙湾区党委、人民政府

督导单位：市整改督导组、市自然资源和规划局、市商务局、市应急管理局、市生态环境局

整改时限：2020年1月23日

整改目标：规范销售行为，消除安全隐患和环境风险。

整改措施：

1．调查摸底（2019年8月30日前）。成立龙湾区76座油品储罐专项整治工作领导小组，建立工作机制，成立专班小组，全面核查油品储罐所有权、经营情况、审批手续等，扎实推进工作。

2．集中整治（2019年10月30日前）。专班小组对6家企业油罐进行登记建档，建立“一企一档”，分类处置，督促76座油罐现场拆解、外运或去功能化，确保每只罐都能处置到位。

3．举一反三（2020年1月23日前）。全面排查区内其他违法违规储罐问题，并于2020年1月23日（农历年底）前全面取缔龙湾辖区内发现的违法违规储罐，并加强罐区拆后地块监管力度，防止非法储罐现象再反弹。

九、温州市区中心片、西片、南片污水处理厂已满负荷运行，各污水处理厂联保机制不健全

责任单位：市综合行政执法局、市住建局、市自然资源和规划局、市公用集团，鹿城区、瓯海区党委、人民政府

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2021年年底

整改目标：健全污水处理厂联保机制。

整改措施：

1．2019年12月编制完善九山泵站污水调度方案（中心片-西片污水调度方案）及南片-中心片污水处理管道调输方案。

2．研究市区中心片、西片、南片污水处理厂互联互通建设方案可行性，明确责任清单和完成时限，按照计划方案推进实施。

3．深入开展主城区污水管网排查整治，强力实施“排水管网整治两年攻坚行动计划”，防止山水、河水、地下水进入管网系统，切实减少非正常污水总量，有效降低市区中心片、西片、南片污水处理厂负荷率。

4．建立管网检测机制，定期检测排水管网情况，动态更新管网问题清单，及时整治、修复破损、错位管网。

十、乐清市每天污水产生约22.4万吨，处理能力只有17.5万吨，缺口4.9万吨；平阳县每天污水产生约12.27万吨，处理能力只有10.75万吨，缺口1.52万吨

（一）乐清市每天污水产生约22.4万吨，处理能力只有17.5万吨，缺口4.9万吨。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2020年5月底

整改目标：建成清江污水处理厂二期扩容工程、建成翁垟污水处理厂一期工程，新增污水处理能力6.55万吨/日。

整改措施：

1．2019年12月底前，建成清江污水处理厂二期扩容工程，新增处理能力0.55万吨/日。

2．2020年5月底前，建成翁垟污水处理厂一期工程，新增污水处理能力6万吨/日。

（二）平阳县每天污水产生约12.27万吨，处理能力只有10.75万吨，缺口1.52万吨。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2021年6月底

整改目标：提高污水处理厂处理能力，满足污水处理需求。

整改措施：

1．2019年12月底前，开工建设东海污水处理厂扩容及清洁排放工程（新增2万吨/日）、萧江污水处理厂扩容工程（新增0.75万吨/日）。

2．2020年12月底前，东海污水处理厂扩容及清洁排放工程完成主体工程、设备安装，进入试运行。

3．2021年6月底前，萧江污水处理厂扩容工程完成主体工程、设备安装，进入试运行。

十一、乐清市清江污水处理厂一期处理能力3500吨/天，2017年建成至今未验收，在线设施未联网，处于超负荷运行状态，晴天进水氨氮、总磷、总氮浓度经常超过设计进水指标要求，雨天处置能力不足，污水存在溢流风险

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局、市生态环境局

整改时限：2019年年底

整改目标：完成一期工程环保验收及在线设施联网；建成清江污水处理厂二期扩容工程，解决污水溢流风险；加强部门执法，降低进水浓度。

整改措施：

1．2019年9月完成在线设施联网，12月完成一期环保验收。

2．加大清江污水处理厂二期扩容工程施工投入，2019年9月底建成，10月通水调试，12月底前实现正常运行，新增处理能力0.55万吨/日，解决溢流问题。

3．切实加强部门执法，严格排水户监管。

十二、温州市区及所辖县（市）老城区普遍存在截污纳管区域覆盖不完全、管网老化、错接漏接、管网沉降等现象，雨污混排，污水有效收集率不高（温州市区相关整改措施见问题一）

责任单位：市综合行政执法局、市住建局，各县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2021年年底

整改目标：开展城镇污水处理提质增效行动，加快城镇污水管网建设与雨污分流改造，消除城中村与城乡结合部生活污水收集处理设施空白，城市生活污水集中收集效能显著提高。

整改措施：

1．2019年年底前完成《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019－2021）》编制。

2．各县（市、区）加快全面排查污水管网等设施功能状况、错接混接等基本情况及用户接入情况，到2021年年底前全部建成管网信息管理平台。

3．加快城镇污水管网建设，到2021年年底新建城镇污水管网长度1500公里以上，基本实现城镇截污纳管全覆盖。

4．加快城镇污水管网改造，各县（市、区）进水BOD浓度低于100mg/L的污水处理厂2020年要全部编制“一厂一方案”，解决管网老化、错接漏接、管网沉降、雨污混排等问题，着力提升污水集中收集率，污水处理厂进水浓度有明显提高。

十三、截至2018年年底，温州市76个市控以上站位中，未达到功能区水质目标的站位21个，占比27.6%。乐清市蒲岐国控断面2019年5月、6月水质大幅反弹至劣Ⅴ类；平阳县水头镇寺前溪3个较大雨水口出现雨污混排现象，河面有大面积浮萍，水体颜色发黑发绿；苍南县钱库镇文鑫河、龙湾区状元街道西台浃河水体有异味、水面有油污

（一）截至2018年年底，温州市76个市控以上站位中，未达到功能区水质目标的站位21个，占比27.6%。

责任单位：市生态环境局、市住建局、市综合行政执法局、市农业农村局，各县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：到2022年，国家“水十条”考核断面全部达到国考目标要求，省控断面达到或优于Ⅲ类水质比例力争达到87%，跨行政区域河流交接断面功能区达标率力争实现100%，其余市控站位水质持续改善。

整改措施：

1．督促各地开展市控站位周边污染排查，制定实施未达标站位水质提升方案，梳理落实问题清单、整治清单、项目清单和责任清单，明确时间节点、明确责任，确保站位水质得到有效提升。

2．督促各地围绕“温州市区排水管网两年整治行动”和“污水零直排区”建设工作，联动做好站位周边污水管网整治和污水处理设施提质、扩能、增效，加快补齐基础设施短板，强化污水收集处置日常运维，确保污水应纳尽纳，应处尽处，到2021年全市县级及以上城市生活污水集中收集率力争达到75%。

3．督促各地加大对站位周边餐饮等六小行业、农贸市场、工业、农业等污染源的整治，实现站位控制单元精细化管理，减少环境污染负荷，改善水环境质量。

4．强化环境执法监管，重点加强对涉水工业企业的日常执法及排水户排水许可的监管，对违法排污排水行为实行“零容忍”。

5．强化水质监测分析和预警研判，实行水质“一月一监测”“一月一分析”“一月一通报”，及时预警水质异常变化，为水质提升工作提供科学依据。

（二）乐清市蒲岐国控断面2019年5月、6月水质大幅反弹至劣Ⅴ类。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2020年年底

整改目标：蒲岐交接断面达到功能区水质目标

整改措施：

1．开展沿东干河、中干河分段水质监测，找出超标区域，实施重点排查。对排查出来的管网错接或漏接问题进行整治或整改，对堵塞的管道进行疏通。加快推进虹桥镇“污水零直排区”建设工作。继续排查东干河沿岸晴天有排水的排放口。

2．加强对全市污水处理厂的综合协调，优先保障东干河沿线泵站的运行，严控管网污水满溢入河。加快启动虹桥污水处理厂三期建设。

3．对东干河沿岸餐饮业的隔油池进行排查，发现问题责令立整立改。加大对东干河支流周边非法畜禽养殖场的打击取缔工作，加大执法力度，严禁废机油、乳化液入河。

4．对断面水质实行严密监测，提前分析预判。利用上游淡溪水库有限的水源制定科学的调水方案，实施生态引配水，逐步有效改善蒲岐断面水质。

（三）平阳县水头镇寺前溪3个较大雨水口出现雨污混排现象，河面有大面积浮萍，水体颜色发黑发绿。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年年底

整改目标：消除寺前溪黑臭水体现象。

整改措施：

1．2019年7月底前，对寺前溪进行人工水力冲刷式清淤。

2．2019年8月底前，打通北岸灌渠入水口，暂时将活水引入寺前溪。

3．2019年9月20日前，委托中盛弘宇建设科技有限公司浙江分公司结合生活小区建设情况，从源头上截断污水进行方案设计和建设。

4．2019年12月底前，完成农转及征收报批，优化镇区水域规划，对部分河道水系进行填埋。

5．定期组织人员巡查，持续做好河面漂浮物和岸边垃圾清理。

（四）苍南县钱库镇文鑫河水体有异味、水面有油污。

责任单位：苍南县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2020年6月底

整改目标：改善文鑫河水质、除去文鑫河水面油污。

整改措施：

1．2020年2月底完成清淤工程，清淤工程量约2万立方米。

2．加快推进管网改造，完善截污纳管整体工程。

3．2020年3月30日前对整条文鑫河开展提升水质工程，包括种植各种相应的水生植物，提高水体净化功能。

4．2020年6月15日底前增加9个曝气水体循环装置，提高河道整体水循环功能。

5．继续深化开展排查排污口工作，封堵9个排污口，杜绝污水直排。

6．加大河道保洁力度，并对河道两岸环境进行整治，2020年4月30日前完成河道两岸绿化工程。

（五）龙湾区状元街道西台浃河水体有异味、水面有油污。

责任单位：龙湾区党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年11月底

整改目标：消除水体异味和水面油污。

整改措施：

1．将西台村村居范围纳入2019年度“污水零直排区”建设项目，立即启动管网调查工作，特别针对西台河周边范围的污水管网、雨水管网及雨污混排等情况开展详细调查。

2．做好生态修复，设置增氧泵进行活水畅流，调解水质，并定期维养，从而增加溶解氧指标。同时强化河道保洁及治水宣传。

十四、部分企业违法排放废水严重污染环境，鹿城区藤桥伯仁五金索具厂废水重金属总铬指标超过国家污染物排放标准3倍以上；鹿城区藤桥松华弹簧钩螺帽加工场含重金属废水未经处理直接超标排放；乐清市南方铝业有限公司未建成任何污染防治设施，清洗废水未经处理直接超标排放

（一）鹿城区藤桥伯仁五金索具厂废水重金属总铬指标超过国家污染物排放标准3倍以上；鹿城区藤桥松华弹簧钩螺帽加工场含重金属废水未经处理直接超标排放。

责任单位：鹿城区党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年7月底

整改目标：停止环境违法行为。

整改措施：

1．对鹿城区藤桥伯仁五金索具厂排污设备进行查封并将其涉嫌严重污染环境的行为移送公安机关审查。

2．对鹿城区藤桥松华弹簧钩螺帽加工场排污设备进行查封并对其污染环境违法行为立案调查。

（二）乐清市南方铝业有限公司未建成任何污染防治设施，清洗废水未经处理直接超标排放。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年8月20日前

整改目标：严查违法行为，消除环境隐患。

整改措施：

1．严查乐清市南方铝业有限公司环境违法行为。

2．2019年8月20日前完成对乐清市南方铝业有限公司断电、断水、生产设备清理。

十五、珊溪（赵山渡）饮用水水源地一级保护区内个别村民新建住宅，隔离防护网密闭不到位，防护网内还存在农业种植情况。泰顺县现有饮用水水源地友谊水库保护区难以划定，新建饮用水水源樟嫩梓水库项目整体进展缓慢，调整过渡期较长，饮水安全存在隐患

（一）珊溪（赵山渡）饮用水水源地一级保护区内，隔离防护网密闭不到位，防护网内还存在农业种植情况。

责任单位：瑞安市党委、人民政府，市公用集团

督导单位：市水利局

整改时限：2020年7月底

整改目标：严控新建违章建筑，隔离防护网密闭到位，无农作物种植。

整改措施：

1．对旧房改扩建停止审批，加强巡逻，如有发现新建违章建筑，依法予以拆除。

2．2019年10月底前完成隔离防护网全面排查，及时整改，同时加强巡查，即知即改。

3．2020年7月底前完成两岸绿化提升。

4．加大一级水源保护区防护栏设施日常宣传保护力度，建立常态工作机制。

（二）珊溪（赵山渡）饮用水水源地一级保护区内个别村民新建住宅，隔离防护网密闭不到位，防护网内还存在农业种植情况。

责任单位：文成县党委、人民政府，市公用集团

督导单位：市水利局

整改时限：2019年11月底

整改目标：新建民宅立即停止后续施工活动；2019年11月15日完成隔离网修复，保持一级水源保护区防护栏整体完整性；2019年11月底，清除防护网内农户私种植物，并加强长效管理。

整改措施：

1．针对新建民宅问题，加强思想政策宣传工作，2019年11月29日前完成户主与村两委不装修使用承诺书的签订工作。强化动态巡逻，建立巡逻报告制度。

2．成立隔离防护网巡查小组，建立一级水源保护区防护栏巡查、报告和定期维护制度，每周巡查2次。

3．2019年11月20日前清除防护网内农户私种的植物，并加强政策宣传，强化日常巡逻和保护区防护网内的绿化管护。

4．加大一级水源保护区防护栏设施日常宣传保护力度，形成常态工作机制。

（三）泰顺县现有饮用水水源地友谊水库保护区难以划定，新建饮用水水源樟嫩梓水库项目整体进展缓慢，调整过渡期较长，饮水安全存在隐患。

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市水利局

整改时限：2021年9月底

整改目标：完成引水隧洞通水工程并投入使用。

整改措施：

1．友谊水库水源地周边设置标志牌，定期开展水源地周边日常巡查，加强水源地自动在线监测系统维护，实时监测饮用水源水质。

2．2019年12月底完成樟嫩梓水库大坝边坡及基础开挖；2020年2月完成上坝交通洞工程、溢洪道工程（包括边坡开挖支护、进水渠、溢流堰及闸墩、泄槽、挑坎、堰顶交通桥等）；2020年12月完成大坝填筑工程；2021年6月完成大坝防渗体系工程、放空洞工程、进口闸门井工程；2021年9月完成樟岭隧洞和岭泰隧洞引水隧洞通水工程并投入使用。

十六、平阳县、苍南县规划外和禁养区非法养殖，截至督察进驻尚未完成清理整顿

（一）平阳县规划外和禁养区非法养殖问题。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市农业农村局

整改时限：2019年年底

整改目标：对非法养殖进行清理整顿。

整改措施：

1．2019年11月29日前，成立联合工作专班，组织入户走访宣传，动员自行清理。

2．2019年12月11日前组织人员进场，12月底前基本清理完毕。

3．在清理工作取得阶段性成果后，根据专家论证，适时启动规划修编。

（二）苍南县规划外和禁养区非法养殖问题。

责任单位：苍南县党委、人民政府

督导单位：市农业农村局

整改时限：2020年年底

整改目标：对霞关港区规划外养殖进行清理整顿

整改措施：

1．加强清理攻坚。霞关镇成立责任捆绑攻坚团队，按时间节点清退、转移剩余1584口规划外鱼排。

2．做好政策补偿。落实补偿资金，对清退和转移的鱼排给予适当补偿，统筹考虑养殖户转产转业和重大经济损失问题。

十七、依托中央海域使用金实施的苍南县赤溪湾海岸带整治修复、洞头区大竹峙岛保护与开发利用示范等海域海岛海岸带整治修复项目进度滞后于原定实施方案，截至督察进驻尚未完工。洞头区传统的矿山开采、沙石采挖及历年海岛基础建设的开山填海项目遗留的部分裸露山体，尚未整治修复到位

（一）苍南县赤溪湾海岸带整治修复项目进度滞后于原定实施方案，截至督察进驻尚未完工。

责任单位：苍南县党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局

整改时限：2020年6月底

整改目标：完成项目交竣工验收。

整改措施：2019年7—9月份完成赤溪段配套附属工程及主体工程建设；10月完成主体工程交工验收；12月完善主体工程财政结算资料整理交财政办理结算手续；2020年6月完成中墩段绿化工程招投标和施工。

（二）洞头区大竹峙岛保护与开发利用示范项目进度滞后于原定实施方案。

责任单位：洞头区党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局

整改时限：2020年5月底

整改目标：完成洞头区大竹峙保护与开发利用示范项目验收。

整改措施：

1．2019年11月底完成码头、防波堤、供电系统、海岛生态环境监测评估系统四个子项目的工程建设并完成单项验收；2019年12月底完成海水淡化、通信基站、海岛管理用房和市政配套道路工程、垃圾减量化资源化处理及污水处理等四个子项目的工程扫尾，2020年1月完成预验收，2020年2月完成单项验收。

2．进一步完善相关验收资料，督促施工单位于2020年5月前完成整体项目验收。

（三）洞头区传统的矿山开采、沙石采挖及历年海岛基础建设的开山填海项目遗留的部分裸露山体，尚未整治修复到位。

责任单位：洞头区党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局

整改时限：2020年年底

整改目标：2020年底前，全面完成全区露天矿山综合整治工作，资源利用更高效、矿容矿貌更美化、生态环境更优化、开发秩序更有序的露天矿山综合整治工作取得明显成效；持证露天矿山开采更规范，“边开采、边治理”的要求得到全面落实，应治理废弃矿山生态修复任务全面完成；严格落实禁止新建露天矿山建设项目的要求，有效遏制违法违规行为。

整改措施：

1．分类开展露天矿山综合整治。以全面排查工作为基础，依法关闭违反资源环境法律法规和规划、污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治；对责任主体灭失的露天矿山，因地制宜加强修复绿化，减少和抑制大气扬尘。

2．加快露天矿山生态修复进度。按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准开展生态修复。对洞头区列入《浙江省废弃矿山生态修复三年专项行动实施方案》内的11个生态环境治理点，严格按照方案要求完成修复任务。除已经完成治理的6个点，其余5个点于2020年2月前全部启动治理工作。

3．禁止新建露天矿山建设项目。严格落实省自然资源厅要求，严禁新设经营性露天矿山矿业权。对建设项目类矿业权要严格执行生态环境保护、矿产资源规划和全国绿色矿山建设行业标准等要求，依法依规做好建设项目类矿业权的设置工作。

十八、温州本港港口码头不具备船舶生活污水的接收处置能力，5家具有生活污水接收资质的企业尚未开展生活污水接收；温州市未建设船舶化学品洗舱水接收处理的公共基础设施，不具备化学品污水的处置能力，洗舱水处置存在较大的环境安全风险；远离岸线、码头的船舶残油、油污水缺乏公共转运设施，转运处置存在较大环境风险隐患。督察发现，洞头区东沙渔港600余艘渔船靠泊，2018年以来废油回收无记录，去向不明

（一）温州本港港口码头不具备船舶生活污水的接收处置能力，5家具有生活污水接收资质的企业尚未开展生活污水接收。

责任单位：市交通运输局、温州海事局

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年6月底

整改目标：落实《温州港口船舶污染物接收处置设施实施方案》港口生活污水接收设施建设任务，没有生活污水接收设施的码头落实第三方接收协议，完善《温州市船舶水污染物接收、转运、处置联单制度及联合监管制度》，形成部门合力，确保船舶、港口污染物得到有效处置。

整改措施：

1．对照《温州港口船舶污染物接收处置设施实施方案》，督促相关的码头业主建设港口生活污水接收设施，并确保运行状态良好；做好船舶和港口污染物接收转运处置设置建设方案的全面评估和有效衔接工作，港口和船舶污染物接收转运处置有效运行率达100%。未建生活污水接收设施的码头，办理港口经营企业许可时将码头污染物接收第三方接收处置协议作为必要条件。

2．修订完善《温州市船舶水污染物接收、转运、处置联单制度及联合监管制度》，增加生活污水的管理内容。

3．定期开展船舶污染物处置记录、接收单位污染物接收情况检查行动，对码头污染物接收设备设施的正常运行进行监督管理。

（二）温州市未建设船舶化学品洗舱水接收处理的公共基础设施，不具备化学品污水的处置能力，洗舱水处置存在较大的环境安全风险。

责任单位：市交通运输局、温州海事局

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：近期转运宁波等地进行处理；远期根据《温州市船舶污染物接收处理能力建设规划（2015—2020年）》，待港口发展到一定阶段在大小门岛临港石化产业园区或其他合适区域建设散化洗舱水处理设施。

整改措施：

1．当前温州港石化产业发展滞缓，产品单一，参加运输的化学品船舶基本是专门运一种化学品的专用船，可以免于强制洗舱。根据码头现状，如发生需要进行化学品洗舱作业，由第三方船舶垃圾接收企业接收转运宁波等地进行处理；

2．2020年开展船舶化学品洗舱水接收处理的公共基础设施和船舶污染物公共转运设施建设选址研究。视温州港化学品发展情况，争取将在大小门岛临港石化产业园区或其他合适区域建设散化洗舱水处理设施列入交通“十四五”规划建设项目。

（三）远离岸线、码头的船舶残油、油污水缺乏公共转运设施，转运处置存在较大环境风险隐患。

责任单位：市交通运输局、温州海事局

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：近期督促船舶进港通过现有码头污染物接收处置设施排放处置残油、油污水，远期由政府投资在合适区域建设公共转运设施。

整改措施：

1．加强对远离岸线、码头的船舶残油、油污水排放工作宣传，进一步强化监管，督促船舶按规范做好油水分离，确有必要排放的，引导其进港通过现有码头污染物接收处置设施排放处置。

2．2020年开展温州港船舶污染物公共转运设施建设选址研究，待方案明确后，争取列入2021年政府年度预算，落实资金建设公共转运设施。

（四）洞头区东沙渔港600余艘渔船靠泊，2018年以来废油回收无记录，去向不明。

责任单位：洞头区党委、人民政府

督导单位：市农业农村局

整改时限：2019年年底

整改目标：在全区二级以上渔港规范建设废油回收站，对渔船废油回收、处置流程做进一步规范，进一步完善回收、转运、处置记录等相关台账，确保全区渔船废油按照危废管理要求得到规范化处置。

整改措施：

1．2019年11月底前，分别在洞头中心渔港、东沙渔港、鹿西渔港完成1个规范化废油回收站点建设，负责相关区域的渔船废油回收工作。

2．2019年12月底前，落实废油回收站点的相关补助和运行经费。委托专业中介机构负责对各渔港渔船废油回收站规范化建设进行指导，并对东沙渔港和中心渔港回收的废油进行规范化转运、处置和建档，对相关人员进行运行管理和台账建立等方面的培训。

3．加大对渔船废油回收工作的宣传，加强海上倾倒废油案件的查处执法力度，进一步提高废油回收率。

4．加强对渔港船舶废油回收及后续处置的监督监管，确保船舶废油实现危废规范化处置。

十九、温州市现有工业企业13.7万余家，其中规上企业4000余家，仅占3.6%；产业空间布局规划不合理，产业层次低、企业规模小、空间布局分散，厂群混杂现象较为突出；小微园建设推进不快，企业入园比例不高

责任单位：市经信局，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2021年年底

整改目标：

1．新增规模以上工业企业700家，累计达到6000家以上。领军型企业达到100家以上。

2．构建以电气、鞋业、服装、汽摩配、泵阀等五大传统制造业为主，“N”个县域重点特色产业为辅的“5+N”产业集群。五大传统制造业实现总产值5000亿元以上，实施千企智能化改造，整治“低散乱”企业5000家以上。

3．新增生产类小微园60个，企业入园累计在5000家以上。

整改措施：

1．狠抓“小升规”工作。建立市县乡三级联动的“小升规”培育网络，完善“小升规”奖励政策，定期联系走访培育企业，开通“帮企云”企业诉求平台，实施“小升规”培育精准帮扶。同时，实时动态监测企业产值、税收、用电等指标，有效防范退规。做大做强新上规和产值亿元以下的企业，提高规上工业企业户均产值。

2．加快改造提升传统制造业。研究制定《传统制造业重塑计划》，实施传统制造业改造提升“八大行动”，构建传统制造业“5＋N”产业集群，推进产业基础高级化、产业链现代化，重塑民营经济新标杆。深化“亩均论英雄”改革，整治“低散乱”、淘汰落后产能，促进产业转型升级。

3．扎实推进小微企业园建设。按照“五集五度”要求，加快实施“百园万企”小微企业园示范引领工程，鼓励建设集聚传统制造业优质小微企业的专业小微园，严格执行小微企业园建设管理服务“十条刚性措施”，把小微企业园建设成为“小而专、小而高、小而好”的企业成长、产业培育平台。

二十、石材加工、印刷包装、塑料、再生棉纺、制革等行业存在污染防治设施缺位、审批手续不全等问题，引发群众较多的环境信访投诉

责任单位：市生态环境局，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年年底

整改目标：开展制鞋、包装印刷、工业涂装、塑料制品、苍南再生棉纺（气流纺）等行业整治，着力解决工艺装备落后、企业发展不规范、布局不合理、环境污染防治能力低下等问题，2019年12月底前完成关停淘汰和规范提升，2020年12月底前进一步巩固完善整治成果。加强石材加工、制革行业的日常监管，提高规范化运行水平。

整改措施：

1．关停淘汰一批。对未取得环保手续，以及县（市、区）政府认为需要关停的企业，列入关停淘汰清单，于2019年12月31日前依法完成停业、关闭。

2．规范提升一批。列入规范提升的企业，参照省、市相关污染整治提升技术规范（或指南），于2019年12月31日前基本完成废气收集系统和治理设施建设，2020年底前进一步巩固完善整治成果。

3．提高日常监管能力。加强日常监管，完善管理机制，强化执法倒逼，提高规范化运行水平；重点抓好石材加工、制革业日常监管，对违法违规生产的行为予以严厉处罚。

4．对列入规范提升的企业，在整治提升的同时，于2020年6月前完成环保许可手续补办。

5．对在期限内未完成整改和取得合法审批手续的涉及企业环境信访投诉件，按照“五个第一时间”和“六个不放过”的要求，快速依法调查处理到位。

二十一、温州市2016—2018年用能总量增速分别为4.8%、4.2%和3%，累计增长12.5%，未能完成“十三五”前三年省下达的累计增长控制在7.9%以内的目标。城市天然气管网建设滞后，部分企业无法实施锅炉“煤改气”，有的企业改为烧柴油，增加成本

（一）温州市2016—2018年用能总量增速分别为4.8%、4.2%和3%，累计增长12.5%，未能完成“十三五”前三年省下达的累计增长控制在7.9%以内的目标。

责任单位：市发展改革委，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年年底

整改目标：力争“十三五”期间用能总量增速控制在全省中游水平。

整改措施：

1．强化对县（市、区）能源双控考核。严格落实目标考核责任制，下步对能源双控完成不力的地方启动约谈机制。

2．严格落实节能审查制度，坚决执行缓批限批，从源头上控制新上高耗能项目。对高能耗和未完成总量控制地区实行用能等量置换或者减量置换，按照《浙江省高耗能行业项目缓批限批实施办法》对县（市、区）实行高耗能项目限批缓批，并严格解除程序。严控新上项目能耗，遏制能源总量过快增长。

3．强化事中事后监管。进一步加大节能行政执法力度，严格控制企业超量用能。

4．继续推进燃煤锅炉淘汰工作，除了热电联产项目外，杜绝新增燃煤锅炉。

（二）城市天然气管网建设滞后，部分企业无法实施锅炉“煤改气”，有的企业改为烧柴油，增加成本。

责任单位：平阳县、龙港市党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2020年11月底

整改目标：平阳县、龙港市基本完成城市燃气门站及分输站连接管道建设，具备接气条件。

整改措施：属地政府加快城市燃气管网与城市燃气门站建设，确保平阳县、龙港市城市管网与省级管网顺利对接。

二十二、印刷包装、制鞋、工业涂装、塑料制品、电镀等行业废气排放不规范现象较为突出，目前仍有不少企业未安装废气处理装置，部分企业存在废气收集效率低、废气治理技术水平落后、废气治理设施运行效果不佳等问题。瑞安市力帆胶辊有限公司生产过程中产生的炼胶废气、硫化废气，未采取污染防治措施无组织排放；平阳县温州超泰乳胶制品有限公司、温州隆亨乳胶制品有限公司乳胶、发泡剂搅拌工序未设置废气收集装置

（一）印刷包装、制鞋、工业涂装、塑料制品、电镀等行业废气排放不规范现象较为突出，目前仍有不少企业未安装废气处理装置，部分企业存在废气收集效率低、废气治理技术水平落后、废气治理设施运行效果不佳等问题。

责任单位：市生态环境局，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年年底

整改目标：开展制鞋、包装印刷、工业涂装、塑料制品等行业整治，着力解决工艺装备落后、企业发展不规范、布局不合理、环境污染防治能力低下等问题，2019年年底前完成关停淘汰和规范提升，2020年年底前进一步巩固完善整治成果。加强电镀业日常监管，提高规范化运行水平。

整改措施：

1．关停淘汰一批。对未取得环保手续，以及县（市、区）政府认为需要关停的企业，列入关停淘汰清单，于2019年12月31日前依法完成停业、关闭。

2．规范提升一批。列入规范提升的企业，参照省、市相关污染整治提升技术规范（或指南），于2019年12月31日前基本完成废气收集系统和治理设施建设，2020年年底前进一步巩固完善整治成果。

3．加强日常监管，完善管理机制，强化执法倒逼，提高规范化运行水平，重点抓好电镀业日常监管，对违法违规生产的行为予以严厉处罚。

（二）瑞安市力帆胶辊有限公司生产过程中产生的炼胶废气、硫化废气，未采取污染防治措施无组织排放。

责任单位：瑞安市党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年10月25日

整改目标：消除废气污染。

整改措施：

1．2019年7月3日，市生态环境局瑞安分局对瑞安市力帆胶辊有限公司进行立案处罚。

2．2019年7月24日，塘下镇牵头相关部门对瑞安市力帆胶辊有限公司进行断电，10月25日前，发放责令停产通知书。同时加强巡查，确保问题整改不反弹。

（三）平阳县温州超泰乳胶制品有限公司、温州隆亨乳胶制品有限公司乳胶、发泡剂搅拌工序未设置废气收集装置。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年9月底

整改目标：完善企业废气收集装置。

整改措施：

1．2019年9月12日前安装发泡流水线废气收集系统。

2．2019年8月20日前完善烟气喷淋设施。

二十三、餐饮油烟、建筑施工、房屋拆迁、渣土运输扬尘等污染扰民现象较为突出。督察期间共收到群众信访投诉32件。永嘉县瓯江印象楼盘建筑工地扬尘防治措施不到位，大面积裸土未覆盖；鹿城区葡萄棚路和康奈路北段道路破损严重，车辆经过尘土飞扬。下沉督察时均发现各县（市）农村秸秆、露天垃圾焚烧现象

- 餐饮油烟、建筑施工、房屋拆迁、渣土运输扬尘等污染扰民现象较为突出。督察期间共收到群众信访投诉32件。

责任单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标：以中央和省生态环保督察群众信访投诉的问题整改为契机，加强对餐饮店油烟和建筑施工、房屋拆迁、渣土运输等扬尘污染扰民现象的监管与治理，依法严格查处相关违法行为。

整改措施：

1．强化油烟污染监管。加强对餐饮业主登记备案内容的审查核实，加大对油烟净化新技术的推广和指导，完善餐饮油烟污染在线监测系统，建立健全部门间的数据共享与联合检查机制。

2．强化建筑施工、房屋拆迁、渣土运输扬尘污染监管。督促全市建筑工地和拆迁工地全面落实扬尘防治“七个100%”的各项要求，建筑工地按相关规定安装在线监控设备和扬尘监测设备。加强对建筑工地、拆迁工地、渣土运输企业扬尘防控的指导培训和监督检查，对扬尘防治不力、措施不到位的建筑工地、渣土运输企业责令停工（业）整改，情节严重的给予立案处罚。

3．强化执法查处力度。加强日常执法巡查，定期走访餐饮企业、建筑工地、拆迁工地，及时掌握辖区餐饮油烟排放、工地施工、渣土运输动态。发现违法现象立即制止，并指导整改，对整改不到位的依法予以立案处罚。同时，健全油烟、扬尘污染举报投诉和处置机制，按照即时交办、快速处置、及时回复、随机抽样回访的工作流程，确保每一个举报投诉的问题均及时得到处置解决。对于省生态环保督察交办的群众信访投诉件所涉76家餐饮油烟污染企业，相关部门进行深入调查和取证，依法处置。其中，完成整改34家，按要求重新设置油烟管道的24家，注销营业的3家、停业的1家，14家因整改不到位被立案查处。

（二）永嘉县瓯江印象楼盘建筑工地扬尘防治措施不到位，大面积裸土未覆盖。

责任单位：永嘉县党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2019年8月底

整改目标：落实扬尘防治措施，加强建筑工地扬尘管理。

整改措施：

1．责令瓯江印象楼盘建筑工地对施工现场主要施工道路硬化，大门口设置三级沉淀池、排水沟及车辆冲洗设施，并配备运用降尘喷雾系统和雾炮等降尘新设施，对大面积裸露土采用密目式防尘网进行覆盖抑尘。

2．2019年8月底前召开永嘉县住建领域扬尘污染防治动员部署大会，要求全县在建工地严格落实扬尘防治相关标准。

（三）鹿城区葡萄棚路和康奈路北段道路破损严重，车辆经过尘土飞扬。

责任单位：鹿城区党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局

整改时限：2020年10月底

整改目标：完成葡萄棚路和康奈路道路改造提升。

整改措施：

1．加强葡萄棚路和康奈路道路日常保洁管理，抑制扬尘现象。

2．将葡萄棚路与康奈路道路列为道路改造提升工程项目，2019年7月完成项目立项，2020年10月前建成通车。

（四）各县（市）农村秸秆、露天垃圾焚烧现象。

责任单位：各县（市）党委、人民政府，各功能区管委会

督导单位：市综合行政执法局、市生态环境局、市农业农村局

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标：工作责任明确，制度完备，机制健全，露天焚烧得到有效管控。

整改措施：

1．推进秸秆综合利用。建立健全秸秆收集、储存、运输、综合利用体系，积极推广低茬收割农机化新机具、新技术，加强技术培训和田间指导，指导农民正确利用和处置秸秆，从源头上杜绝秸秆露天焚烧行为。

2．开展系统宣传教育。本着“教育为先，整改为主”的原则，将秸秆综合利用和露天垃圾禁烧纳入村规民约，宣传到村、到户、到田头。通过各种渠道加大宣传教育力度，普及秸秆综合利用和露天垃圾焚烧危害知识，农作物收成季节提前发布禁烧公告。加大对典型案例的曝光力度。

3．完善常态监管机制。落实属地主体责任，按照“谁管辖、谁负责”的原则，由乡镇（街道）负责日常巡查管理，将秸秆、露天垃圾禁烧的日常巡查纳入乡镇（街道）“四个平台”全科网格，确保露天垃圾焚烧及时发现、及时制止、及时查处。

4．加强执法巡查管理。加强对秸秆、露天垃圾焚烧现象的查处力度，依法惩处违法焚烧行为，形成高压执法的工作态势。

二十四、瑞安、平阳、苍南等地污泥处置能力不足，瑞安市江北污水处理厂污泥堆放量大，尚未落实污泥处置方案；平阳县昆鳌污水处理厂无污泥脱水设备，污泥含水量高、暂存量大，暂存场地围堰破损，部分污泥外流；苍南县河滨污水处理厂污泥堆场不规范，污泥台账管理混乱，围堰有缺口，部分污泥外流到堆场外部

（一）瑞安市江北污水处理厂污泥堆放量大，尚未落实污泥处置方案

责任单位：瑞安市党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局

整改时限：2020年5月底

整改目标：根据江北污水处理厂污泥处置需求，增加污泥脱水设备，提高污泥处置能力，解决江北污水处理厂污泥处置能力不足问题，消除环境安全隐患。

整改措施：

1．2019年11月前，将瑞安市污泥运至温州宏泽、平阳绿洲、瑞安垃圾焚烧厂进行综合处置。原厂区堆积污泥已经全部处置完毕，每日新增加污泥及时外运处置。

2．组织开展污泥脱水设备招标，计划采购一台螺杆式污泥脱水设备，增加60%污泥脱水能力40吨/日，江北污水处理厂污泥脱水能力提升至85吨/日，满足江北污水处理厂污泥脱水需求。2019年12月，完成瑞安市污泥脱水项目对外招标，2020年5月完成项目建设及验收并投入运行。

- 平阳县昆鳌污水处理厂无污泥脱水设备，污泥含水量高、暂存量大，暂存场地围堰破损，部分污泥外流。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局

整改时限：2019年11月10日

整改目标：降低污泥含水率，达到外运处置要求，修复暂存场地围堰。

整改措施：

1．2019年8月15日前，启动板框压滤机项目（将污泥含水率降到60%），2019年11月10日前将污泥运至平阳县垃圾填埋场卫生填埋或由温州宏泽公司外运处置。

2．2019年9月10日前，修复并加高污泥暂存场地围堰，清理堆场沟渠。

（三）苍南县河滨污水处理厂污泥堆场不规范，污泥台账管理混乱，围堰有缺口，部分污泥外流到堆场外部

责任单位：苍南县党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局

整改时限：2020年年底

整改目标：解决污泥外流现象，规范污泥堆场管理及台账。

整改措施：

1．2020年底前完成新型全封闭式储泥仓建设。

2．规范污泥堆场管理及台账。

3．采购新型污泥脱水设备，降低污泥含水率，污泥有效减量，并与污泥处理机构签订处置合同。

二十五、温州市仅有宏泽热电股份有限公司等4家一般工业固体废物处理处置单位，固废贮存、转运、处置等环节存在环境风险和安全隐患。部分低价值再生资源家底不清，游离于监管之外；无利用价值的一般工业固体废物无稳定的合法处置途径，部分暂存于企业厂区，存在环境风险隐患

责任单位：市生态环境局、市住建局，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2021年年底

整改目标：提升一般工业固废处置能力，解决无利用价值一般工业固废处置去向问题。

整改措施：

1．结合第二次全国污染源普查数据，深入开展一般工业固废产生情况摸底调查。2020年6月底前，完成摸底调查，督促相关企业提升工业固废贮存、转运、处置规范化水平，并运用浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转运、利用处置等数据。排查全市工业固废堆场，2020年12月底前，完成工业固废堆场“清零”。

2．推进工业固体废物处置能力建设。按照《温州市生态环保基础设施提升三年行动计划（2019—2021年）》，重点推进温州天泽大有环保能源有限公司污泥处置项目、平阳微水环保科技有限公司一般固体废物无害化资源化利用项目，按时间节点完成建成。开展西向填埋场一般工业固废填埋区技改项目（库容2.5万立方）可行性研究。

3．强化一般工业固废处置设施运行监管，建立健全长效管理机制。督促温州天泽大有环保能源有限公司完善内部管理制度，加快完成整改，既要提高工业固废处置负荷和效率，又要确保处置设施稳定运行，污染物达标排放。

二十六、温州市瑞顺欣实业有限公司、温州聚泰再生资源有限公司炉渣、废渣临时堆场三防措施不到位，部分废渣露天堆放

责任单位：浙南产业集聚区管委会

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年11月20日

整改目标：完成温州市瑞顺欣实业有限公司、温州聚泰再生资源有限公司炉渣、废渣临时堆场三防措施整改，加强工业固废日常监管。

整改措施：

1．督促相关企业于2019年11月13日前设置规范的固废储存场所，设置相关标志标识，严格做好分类堆放，防止生产车间抛、洒、漏现象；每周对产生的炉渣、废渣做到固废清零，确保堆场固废不溢出。

2．加强工业固废日常监管，2019年10月9日前完成温州市瑞顺欣实业有限公司、温州聚泰再生资源有限公司炉渣、废渣临时堆场三防措施。

二十七、温州市电镀和金属表面处理企业众多，电镀和表面处理废物产生量呈逐年递增趋势，2016—2018年产生量分别为12.245万吨、13.746万吨和15.125万吨，但本地区处置量逐年递减，分别为3.48万吨、0.97万吨和0.87万吨，占比仅为28.4%、7.1%和5.9%，绝大部分依托市外、省外企业进行处置，运输处置环节存在较大的环境风险隐患

责任单位：市生态环境局，有关县（市、区）党委、人民政府，有关功能区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2019年年底

整改目标：2019年年底前建成两大表面处理废物利用处置设施。

整改措施：

1．重点推进永嘉县方盛环保科技有限公司年处置7万吨固体废物无害化资源化终极处置项目和乐清市瑞集环保科技有限公司城市矿产无污染循环利用项目8万吨/年的建设，2019年11月完成设备调试并点火，12月底前建成具备投用能力。

2．定期调度建设进展，实行一周一报制度。

3．开展现场督查指导，帮助企业解决出现的问题，督办属地政府加快项目建设，按期完成年度工作任务。

4．督导已经领证的瑞集项目规范稳定运行与方盛项目早日领证投用，2020年上半年全市表面处理废物处置能力达到23.8万吨/年，确保能力富余；严控长距离运输，省内相应的利用处置能力富余量较大的危废不出省；在遵守省内市场自由流通的原则下，全力督促本地处置企业提升工艺技术、规范化管理水平与服务能力，鼓励引导危废产废企业本地就近处置，多管齐下努力逐年提升表面处理废物本地区处置占比。

5．通过环境问题发现机制，人防和技防相结合，查找违法线索；加强公检法部门联动，精准查处涉危违法行为。

二十八、乐清瑞集危废处置项目建设滞后于原定实施方案，施工现场管理混乱；苍南县印刷行业废油墨桶、活性炭等危险废物数量较大，未能得到及时妥善处置；平阳县部分企业废油墨桶、制革行业含铬下脚料等危险废物在厂区暂存，存在环境风险隐患

（一）乐清瑞集危废处置项目建设滞后于原定实施方案，施工现场管理混乱。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2019年年底

整改目标：实行“一周一报”制度，确保2019年11月完成设备调试并点火，12月底前建成具备投用能力。

整改措施：

1．2019年10月开始进行单机调试，11月底完成联机调试并点火，12月前建成具备投用能力。

2．对企业强化服务，提速提效，开辟绿色通道，尽快办理完环保相关手续。紧盯时间节点，倒排工期，挂图作战，建立项目建设进度“一周一报”制。

（二）苍南县印刷行业废油墨桶、活性炭等危险废物数量较大，未得到及时妥善处置。

责任单位：苍南县、龙港市党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2020年年底

整改目标：解决小微危废处置难问题，推进小微危废收集贮存处置全过程规范管理。

整改措施：

1．2019年底前出台小微危废收集贮存转运试点工作方案，建立完善小微危废收集机制及合理设置集中贮存点。

2．2020年4月底前组织小微危废大排查，全面掌握印刷等行业企业小微危废产生、贮存、处置情况及存在问题。

3．2020年6月底前小微危废规范收集贮存转运试点单位完成建设，并投入运营。

4．持续加大宣传、服务、监管力度，深入打击违法收集和处置危险废物，督促指导产废单位规范小微危废收集贮存处置全过程管理。

（三）平阳县部分企业废油墨桶、制革行业含铬下脚料等危险废物在厂区暂存，存在环境风险隐患。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局

整改时限：2020年年底

整改目标：实现废油墨桶、制革行业含铬下脚料等危险废物在县域内自行处置。

整改措施：

1．2019年7月底前，将温州卓策再生资源有限公司年处置2万吨废包装桶项目和温州新广环保科技有限公司年处置2万吨含铬皮革下脚料项目纳入浙江省危险废物“十三五”规划和“温州市环保基础设施提升三年行动计划”。

2．温州新广环保有限公司已完成主体项目建设和设备安装，督促其尽快上报申领危废经营许可证；温州卓策再生资源有限公司已完成环评专家评审，督促其在环评审批后尽快启动建设，确保2020年年底前投产；全面解决平阳县废油墨桶、制革行业含铬下脚料处置难问题。

二十九、乐清市大荆万岙地石材加工厂露天加工，未采取污染防治措施，现场环境脏乱差；乐清市立方石矿业有限公司未执行边开采、边治理要求，污染防治措施不到位；温州豪大花岗岩集团有限公司-大门镇寨楼1块段项目扬尘较大，部分废水漏排至环境；永嘉县黄田雅林石料场2006年采矿权到期，督察进驻时刚开始进行矿山修复

（一）乐清市大荆万岙地石材加工厂露天加工，未采取污染防治措施，现场环境脏乱差。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局、市生态环境局

整改时限：2019年11月15日

整改目标：关停取缔该石材加工厂，消除环境隐患。

整改措施：

1．对该石材加工厂进行停水停电。

2．2019年11月15日前拆除生产设备并完成清理。

（二）乐清市立方石矿业有限公司未执行边开采、边治理要求，污染防治措施不到位。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局

整改时限：2020年年底

整改目标：落实矿山边开采边治理，完善污染防治措施，到2020年12月完成矿区生态环境恢复治理和闭坑。

整改措施：

1．严格施工管理，按《矿山治理方案》实施边采边治，及时落实边坡覆土绿化，2019年7月至12月30日，完成230米至150米平台治理和生态修复（16个平台），2020年1月1日至12月30日前，完成150米至90米平台治理和生态复绿（12个平台）；

2．加强粉尘、扬尘防治措施的落实和监测，定期开展矿区除尘洒水、加强喷淋设备、对出入车辆实施清洗。

（三）温州豪大花岗岩集团有限公司-大门镇寨楼1块段项目扬尘较大，部分废水漏排至环境。

责任单位：洞头区党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局、市生态环境局

整改时限：2019年7月底

整改目标：矿山开采降尘措施到位，规范管网污水循环使用，杜绝和禁止污水直排、漏排现象。

整改措施：

1．对企业污水管网进行全面检查和梳理，对出现部分漏排管网全部进行更新整改，确保污水循环使用不外排，严禁污水出现直排、漏排现象。

2．对企业矿山开采中产生的粉尘要求做好降尘处理，加强机械设备矿石切割喷水和场地洒水，及时清理地面扬尘，确保降尘措施落实到位有效。

3．加强企业监管，要求企业内部定期开展对管网的排查，发现问题污水管道脱落现象要及时修复整改。

（四）永嘉县黄田雅林石料场2006年采矿权到期，督察进驻时刚开始进行矿山修复。

责任单位：永嘉县党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局

整改时限：2020年7月底

整改目标：完成对黄田雅林废弃矿山修复生态治理交工验收。

整改措施：

1．2019年7月底前组织相关部门和专家对原《永嘉县瓯北镇黄田雅林普通建筑石料矿区生态环境治理施工方案》进行论证。

2．在保证安全、保证质量的前提下进一步加快工程进度，2019年11月底前完成项目工程的底脚巩固，2020年1月前底完成山体削坡，3月底前完成边坡治理，6月底前完成山体绿化修复，7月底前交工验收。

三十、2018年森林督察发现温州市有280个违法图斑，改变林地用途、采伐林木面积174公顷，违法违规采伐林木蓄积1742立方米

责任单位：市自然资源和规划局，各县（市、区）党委、人民政府

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年年底

整改目标：严格执行国家林业和草原局《关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2019〕30号）和省林业局《关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（浙林资〔2019〕36号）文件精神，严肃查处违法破坏森林资源行为，依法规范森林资源利用行为。

整改措施：

1．开展精准调查摸底。以“早部署、早落实、早处置”的原则，根据森林督查技术方案对国家下达的涉嫌违法图斑进行逐一核查，查清每一个图斑的变化原因或违法情况，并登记造册。

2．严肃查处违法占用林地行为。针对280个涉嫌违法图斑，督促各县（市、区）制定整改方案，逐一落实专人负责整改。对违法行为依法进行查处，整改一个销号一个，确保整改任务按期完成。

3．强化监管落实属地管理。各县（市、区）自然资源和规划部门要把林地纳入日常监管内容，找准症结，对症施策，加大对破坏森林违法案件的查处，建立健全森林资源保护管理机制，确保森林资源和生态环境安全。

三十一、泰顺县承天氡泉省级自然保护区缓冲区、核心区内1座氡泉水电站尚未完全退出，整改进展较慢；已拆除的2座水电站尚未完成生态修复

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市水利局、市生态环境局

整改时限：2020年6月底

整改目标：2019年12月前完成3座电站的拆除退出工作；2020年6月前完成3座电站的生态修复工作。

整改措施：

1．2019年12月前完成3座电站的厂房、堰坝、宿舍楼等拆除，完成大坝建筑垃圾清运、场地平整。

2．2020年6月前完成3座电站的河道清淤、绿化等生态修复工程。

3．严格对照目标任务，克难攻坚，尽快完成3座电站的拆除及修复工程。

三十二、泰顺县罗阳镇马头岗大湾地段6家企业未经审批破坏侵占山林60余亩，该现象持续近10年；其中3家砂石场和2家制砖点未封闭作业场所，原料露天堆放未覆盖，现场管理混乱

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市自然资源和规划局

整改时限：2020年6月底

整改目标：2019年11月20日完成厂房拆除、平整土地和生态环境改善，2020年6月前全面完成生态修复工程。

整改措施：

1．2019年9月完成泰顺县富源混凝土有限公司（保留企业）400立方的应急池建设，并完善初期雨水收集，对场区堆场进行覆盖，加强企业规范管理。

2．2019年10月完成对6家企业的行政处罚，11月完成对5违法家企业的厂房拆除、平整土地工作。

3．2020年6月完成马头岗弃渣点隐患综合治理和生态修复工程。

三十三、所辖县（市、区）回收的农药包装废弃物处置进度缓慢，截至2019年6月全市处置农药包装废弃物35吨，仅占全市已回收数量的23.8%，农药包装废弃物临时存放存在环境二次污染的风险

责任单位：市农业农村局，有关县（市、区）党委、人民政府

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2019年11月底

整改目标：确保全年回收任务完成率100%，处置任务完成率100%。

整改措施：

1．加大沟通协调指导督促力度。针对处置进度较慢的县（市、区），开展专项督查行动；指导属地职能部门与环发公司沟通协调，加快处置进度。

2．严格落实农药包装废弃物回收储存各项制度，落实固定场所储存、落实专业人员管理、落实专门车辆运输，健全管理制度，严格按照防尘、防漏、防晒、防雨等要求进行储存，杜绝对环境产生二次污染。

三十四、泰顺县仕阳镇严山村生态种养循环农业项目（养猪场）化粪池污水直排流入农村饮用水源取水点，经监测水质超标，严重影响村民饮水安全；永嘉县新开田农业综合开发有限公司（养猪场）存在私设暗管、潜水泵等逃避监管排放水污染物的严重违法行为，废水直排溪流

（一）泰顺县仕阳镇严山村生态种养循环农业项目（养猪场）化粪池污水直排流入农村饮用水源取水点，经监测水质超标，严重影响村民饮水安全。

责任单位：泰顺县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局、市农业农村局

整改时限：2019年9月底

整改目标：取缔养猪场，解决村民饮水困难。

整改措施：

1．2019年8月底前清空董直雄养猪场存栏生猪，储液池废水全部清理并妥善处置外运污水处理厂。

2．停用下北斗自然村取水点（另口湾），启动应急措施，组织消防车到仕阳水厂取水。

3．2019年9月底前在上、下北斗自然村打4口深井，切实解决村民饮水困难问题。

（二）永嘉县新开田农业综合开发有限公司（养猪场）存在私设暗管、潜水泵等逃避监管排放水污染物的严重违法行为，废水直排溪流。

责任单位：永嘉县党委、人民政府

督导单位：市生态环境局、市农业农村局

整改时限：2019年7月底

整改目标：杜绝企业废水直排溪流。

整改措施：

1．责令企业立即改正违法行为，2019年7月29日前拆除暗管和潜水泵。

2．依法对企业涉嫌存在的环境违法行为立案查处。

三十五、2018年，温州市生活垃圾和餐厨垃圾处置缺口分别达32.72万吨和24.34万吨。除市区和瑞安市、苍南县外，其他各县（市）生活垃圾处理能力仍存在缺口；餐厨处置除市区和瑞安市外，其他县（市）尚未建设专门的餐厨垃圾处置设施

责任单位：有关县（市）党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2020年年底

整改目标：填平补齐生活垃圾和餐厨垃圾处置能力缺口。

整改措施：

1．加快永嘉县焚烧垃圾焚烧发电厂改造提升工程、平阳县垃圾焚烧发电厂二期、文成县垃圾处理生态环保工程和泰顺县生活垃圾无害化处理项目建设，新增生活垃圾处理能力2300吨/日。

2．加快乐清、永嘉、文成、平阳、泰顺和苍南等地餐厨垃圾处理设施建设，确保2020年实现县级以上城市和县城设施全覆盖，新增餐厨垃圾处置能力700吨/日以上。

三十六、生活垃圾分类工作推进不快，生活垃圾源头分类不到位、分类运输处置体系不健全、居民参与率低。截至督察进驻，温州市区生活垃圾分类覆盖面为77.46%，县（市）建成区生活垃圾分类覆盖面仅为48.87%，农村生活垃圾覆盖率为68.2%。2019年1—7月，温州市区每天产生生活垃圾3900余吨，厨余垃圾和生活垃圾未进行有效分类，厨余垃圾混入生活垃圾通过填埋或焚烧处置；生活垃圾清洁直运比例较低，绝大部分生活垃圾通过市区84座垃圾转运站转运处置，容易造成二次污染

责任单位：市综合行政执法局、市住建局、市农业农村局、市分类办其他各成员单位，各县（市、区）党委、人民政府，省级产业集聚区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年年底

整改目标：市区、县（市）建成区生活垃圾分类收集覆盖面达90%以上；市区基本实现易腐垃圾分类运输；县级以上城市易腐垃圾处理设施全覆盖。

整改措施：

1．强化顶层设计。制定《关于大力推进城镇生活垃圾分类体系建设的实施方案》，明确城镇生活垃圾分类工作的主要目标、主要任务、工作保障以及责任单位，进一步健全长效管理机制。

2．加快垃圾分类体系建设。逐步拓展覆盖面，提高垃圾分类收集质量，到2019年，市本级城区、县以上建成区垃圾分类收集覆盖面分别达85%、60%以上；到2020年，全市城镇生活垃圾分类收集覆盖面达90%以上，市中心城区、县以上建成区基本实现易腐垃圾分类直运，县级以上城市生活垃圾焚烧处理设施和餐厨垃圾处理设施全覆盖；加快谋划推进市区易腐垃圾处理厂规划建设。

3．全方位开展宣传教育。利用传统媒体、新媒体等多种宣传载体，营造铺天盖地的宣传氛围。加强合力，引领社会风尚，发挥各级党组织、在职党员、社区党组织作用，共同参与垃圾分类宣传教育。

4．强化检查评估。市区定期开展检查评估，检查结果在市主要媒体公布。对落实不力、工作滞后的，予以通报。

三十七、全市历史存量垃圾多，共有20个垃圾填埋场和垃圾堆放点，填埋量折合约657万方，存在较大的环境风险隐患。瑞安市塘下鲍田、苍南县龙港新城围垦区、钱库镇山下、炎亭镇崇家岙等垃圾临时堆放点防渗、覆盖不到位，处置监管不规范，整改进展滞后，存在较大环境风险和安全隐患；鹿城区卧旗山垃圾填埋场异位生态化治理整体进展缓慢

（一）全市历史存量垃圾多，共有20个垃圾填埋场和垃圾堆放点，存在较大的环境风险隐患。（本条方案涉及15个点位，不包括瑞安市塘下鲍田，龙港市新城围垦区、苍南县钱库镇山下、炎亭镇崇家岙，鹿城区卧旗山等）

责任单位：龙湾区、洞头区、乐清市、瑞安市、永嘉县、平阳县党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局

整改时限：2020年年底

整改目标：因地制宜实施历史存量生活垃圾填埋场生态修复治理，完成封场覆盖和渗滤液有效收集处理；因地施策完成建筑、生活垃圾堆放点整治，消除环境隐患。

整改措施：

1．一点一策，因地施策。2019年年底前，完成龙湾区3处（永中街道刘宅村、王宅村，瑶溪街道金岙村）、乐清市3处（虹桥镇北村，磐石镇陡门村，柳市镇苏岙）、平阳县3处（万全镇，萧江镇，海西镇）历史存量垃圾堆放点治理，瑞安市东山垃圾填埋场进入三年治理期；2020年6月底前，完成平阳县蒙垟山、乐清蛎灰窑、龙湾区永兴等3处历史存量垃圾填埋场生态治理；2020年8月底完成洞头寮顶垃圾填埋场红线以内的轻质筛上物的清运焚烧；2020年年底前完成永嘉县乌牛历史堆放场点修复治理项目。

2．对照要求，开展督导。按照属地责任，做好项目治理工作。市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局等部门联动开展对历史存量垃圾填埋场（堆放点）生态修复和整治工作进行督导，对督导发现的问题以及存在工作推诿、拖沓、缓慢等问题进行通报，确保按时序完成问题整改。

3．完善管理，立行立改。开展“双随机”检查，由生态环境部门牵头开展执法监管，依法查处污染物排放监管工作，发现问题立即提出整改意见，并督促落实。

（二）瑞安市塘下鲍田垃圾临时堆放点防渗、覆盖不到位，处置监管不规范，整改进展滞后，存在较大环境风险和安全隐患。

责任单位：瑞安市党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局

整改时限：2020年年底

整改目标：渗滤液收集处置后纳管排放；垃圾堆体整形覆盖，并实施生态封场。

整改措施：

1．2019年10月底前，完成渗滤液处理工程建设，处理能力150吨/日。

2．2019年9月底前，完成塘下镇鲍田垃圾场生态化封场治理工程招投标；2020年6月底前，完成垃圾场堆体整形覆盖；2020年年底前，完成垃圾填埋场生态化封场工程。

（三）苍南县龙港新城围垦区、钱库镇山下、炎亭镇崇家岙等垃圾临时堆放点防渗、覆盖不到位，处置监管不规范，整改进展滞后，存在较大环境风险和安全隐患。

责任单位：苍南县、龙港市党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局

整改时限：2021年年底

整改目标：完成垃圾堆放场治理，消除环境安全隐患。

整改措施：

1．关于钱库镇山下垃圾堆放场。2019年12月开始帷幕灌浆，2020年9月开始渗滤液处理设备安装，2020年10月开始封场覆盖，2020年年底前完成生态修复。

2．关于炎亭镇崇家岙垃圾堆放场。2019年12月30日完成施工图设计，2020年3月10日前发布项目施工招标公告，2020年5月1日前开工建设，2021年年底前完成治理工程。

3．关于龙港新城围垦区存量垃圾。2019年11月底前完成龙港新城围垦区垃圾堆体破损膜更换修复，2020年9月底前完成龙港新城围垦区垃圾堆体渗滤液收集导排工程，2021年年底前完成垃圾资源化处置。

（四）鹿城区卧旗山垃圾填埋场异位生态化治理整体进展缓慢。

责任单位：鹿城区党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局

整改时限：2020年9月底

整改目标：治理项目完工并销案。

整改措施：

1．倒排工期。有效工期预计241天（已扣除特殊天气等影响70天），需日平均筛分垃圾2988m3，按照三套筛分生产线的筛分产能投入，正常情况可达到日筛分3060m3，满足施工工期。

2．完善制度。建立每周业主、监理、施工单位三方现场工作会议制度，建立监理、施工单位实行工作进度微信群“每日一报”制度，要求监理通过核查、旁站、跟踪检查、记录报告等方式方法强化日常监管。

3．跟踪协调。对施工单位提出的困难和问题，第一时间组织协调或配合完成。现场帮助企业联络代办，发现问题及时上报，针对施工场地安排、消纳方案确定、项目环评审批、轻质物焚烧、各项施工手续办理，做到第一时间介入协调解决。

4．督办追责。发现问题，及时下发业主督办函，监理单位及时向施工单位发放整改通知书。要求施工单位严格按照合同要求和倒排计划，强化主体责任，狠抓时间节点，理顺机制，赶超进度，同时针对合同违约责任进行追责。

三十八、浙江佳力美创环境服务有限公司、平阳县绿睛环保科技有限公司、浙江康顺保洁道路有限公司等企业私自接收嘉兴5万余吨垃圾混入本地垃圾进行处置，其中部分垃圾运送至温州伟明环保能源有限公司（瑞安、龙湾）进行焚烧处置，少部分可焚烧布料运送至浙江天泽大有环保能源有限公司处置，部分垃圾仍堆存于平阳等地垃圾堆放场，部分垃圾去向不明，存在严重环境风险隐患

责任单位：市综合行政执法局、市公安局、市生态环境局

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2019年年底

整改目标：查明垃圾数量、去向，消除环境风险隐患。

整改措施：

1．开展源头问题排查。完成对全市垃圾堆放点、收集、转运、处置体系“全覆盖、地毯式”排查，加强对垃圾运输车辆管理，清理问题车辆，严防源头混入。

2．加大案件查处力度。明确专案专班开展案件调查，对照提供的清单，要求有关地方对“嘉兴市生活垃圾非法进入辖区内案件”进行查处。

3．查清垃圾数量、去向。2019年年底前查清垃圾来源、数量、去向，及时消除环境安全隐患。

三十九、目前温州市剩余飞灰填埋总库容约200万方，但存在区域不平衡现象，其中永嘉县填埋场库容仅剩余0.2万方，乐清市应急填埋库容仅剩余3万方

（一）永嘉县填埋场库容仅剩余0.2万方。

责任单位：永嘉县党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局、市生态环境局

整改时限：2021年年底

整改目标：补齐设施短板，扩大填埋场库容，消除环境安全隐患。

整改措施：

1．建设永嘉县垃圾焚烧发电厂后山堆放库1号库容一期工程，库容1.5万方，可堆放永嘉县垃圾焚烧发电厂两年内产生的飞灰。

2．建设县垃圾焚烧发电厂后山飞灰填埋场1号库容二期工程，库容39.7万方。2020年1月底发布招标文件，2020年5月发布招标文件，2020年6月前进场施工，2020年12月完成工程30%，2021年年底完成建设。

（二）乐清市应急填埋库容仅剩余3万方。

责任单位：乐清市党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局

整改时限：2020年8月底

整改目标：补齐设施短板，消除环境安全隐患

整改措施：加快乐清市飞灰填埋场建设，2019年10月完成2号坝（副坝）砼浇筑，2020年1月底前完成1号坝（主坝）砼浇筑，2020年8月底前竣工投用。

四十、文成县垃圾焚烧厂项目按照省建设厅要求应于2020年6月份建成投运，现场检查时刚开始进行场地平整，土地尚未完成出让，按期完成存在较大压力。温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司焚烧炉温度不稳定，废气处理设施老旧，废气治理不能稳定达标。平阳县生态发电厂超负荷运行，存在环境安全隐患

（一）文成县垃圾焚烧厂项目按照省建设厅要求应于2020年6月份建成投运，现场检查时刚开始进行场地平整，土地尚未完成出让，按期完成存在较大压力。

责任单位：文成县党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局

整改时限：2020年年底

整改目标：2020年年底建成投运

整改措施：

1．2019年8月完成土地出让，文成伟明环保能源有限公司摘牌。2019年底完成场地平整，2020年4月底完成基础工程，2020年9月底完成主体工程，2020年11月底完成设备安装及调试，2020年12月垃圾入库，并网发电。

2．紧盯任务时间节点，倒排计划，安排专班人员负责督查项目进度，实行每日盯工地、每周盯进度的督查机制。对施工过程中遇到的问题，能当天解决的立即解决，需县政府协调的，7天内予以解决。

（二）瓯海伟明垃圾发电有限公司焚烧炉温度不稳定，废气处理设施老旧，废气治理不能稳定达标。

责任单位：瓯海区党委、人民政府

督导单位：市生态环境局、市综合行政执法局

整改时限：2019年11月底

整改目标：炉温稳定、废气处理设施维保提升、废气达标排放。

整改措施：

1．2019年7月10日前，加强内部管理，加大垃圾库管理力度，安排专人负责调度。提升焚烧稳定运行的连续时间控制，增加设备运行周期，减少启动和停炉次数，控制额定负荷。改善炉内燃烧条件，优化一、二次风的分配和风量。增加活性炭投用量，加强环保运营技术人员培训。

2．2019年7月15日前，加强设备维保，严格按照计划停炉保养，对焚烧炉进行全面检查漏风、修复或更换设备，每周对烟气自检。

3．2019年11月底前，加强技改提升，整体更换布袋，二次风增压技改提升，开展大修，更换布袋除尘器灰斗和引风机涡壳。

（三）平阳县生态发电厂超负荷运行，存在环境安全隐患。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局、市生态环境局

整改时限：2020年年底

整改目标：2020年年底前完成发电厂二期项目；每日生活垃圾进场量控制在合理区间内。

整改措施：

1．建设平阳县垃圾焚烧发电厂日处理能力750吨二期项目，2019年5月28日已开工，计划于2020年年底前建成投用。

2．在平阳县垃圾焚烧发电厂二期完工前，借助温州市垃圾处理联保机制，平衡每日垃圾产生量和处理量之间的缺口。

四十一、平阳县蒙垟山垃圾填埋场原有垃圾填埋区和渗滤液收集区未采取防渗措施，无渗滤液应急收集池，填埋场集雨区未覆盖，垃圾渗滤液同雨水混流至填埋场底部山塘直排环境，存在较大环境安全隐患。龙湾区永兴应急垃圾填埋场堆放40多万吨生活垃圾和10多万吨飞灰，但未设置渗滤液处理设施，渗滤液通过槽罐车运输到粪便处理中心后排入污水处理厂，渗滤液外运处置存在环境风险。瑞安市飞灰填埋场二期已建成使用，但未建飞灰渗滤液处理设施，飞灰渗滤液与雨水通过监测井泵至外环境直排。洞头区寮顶垃圾填埋场开挖清运作业面较大，垃圾覆盖不到位，雨天存在渗滤液外排环境风险

（一）平阳县垃圾填埋场原有垃圾填埋区和渗滤液收集区未采取防渗措施，无渗滤液应急收集池，填埋场集雨区未覆盖，垃圾渗滤液同雨水混流至填埋场底部山塘直排环境，存在较大环境安全隐患。

责任单位：平阳县党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局

整改时限：2020年6月底

整改目标：完成垃圾填埋场封场覆盖，渗沥液经污水处理设施处理达标纳管排放。

整改措施：

1．2019年9月底前，完成渗沥液应急处置池建设，防止暴雨天气渗沥液流量增加溢出造成下游环境污染。

2．2019年10月底前，完成渗滤液处理设施建设，并投入运行，处理后的渗滤液纳入市政污水管网进入污水处理厂深度处理。

3．2019年年前，基本完成主体工程，包括垃圾填埋区四周垂直防渗帷幕、封场覆盖，防止地下水、地表雨水流入垃圾堆体，同时防止垃圾渗沥液造成地下水污染。

4．2020年6月底前，完成附属配套工程并组织验收。

（二）龙湾区永兴应急垃圾填埋场堆放40多万吨生活垃圾和10多万吨飞灰，但未设置渗滤液处理设施，渗滤液通过槽罐车运输到粪便处理中心后排入污水处理厂，渗滤液外运处置存在环境风险。

责任单位：市综合行政执法局、市自然资源和规划局、市公用集团

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年8月底

整改目标：完善渗滤液处理设施，规范渗滤液处理，消除环境隐患。

整改措施：

1．加快渗滤液处理设施建设，2019年10月底前确定渗滤液处理设备及工艺（TDRO），并采购订制渗滤液处理设备。

2．2020年8月底前完成渗滤液处理设施设备安装投用（设计处置能力20吨/日），渗滤液处理达标后外运至污水处理厂生化处理，消除环境安全隐患。

（三）瑞安市飞灰填埋场二期已建成使用，但未建飞灰渗滤液处理设施，飞灰渗滤液与雨水通过监测井泵至外环境直排。

责任单位：瑞安市党委、人民政府

督导单位：市住建局、市综合行政执法局、市生态环境局

整改时限：2020年6月底

整改目标：在瑞安市飞灰填埋场二期范围内，增加专用渗滤液处理设备，确保飞灰填埋场二期渗滤液达标排放。

整改措施：

1．委托杭州市城乡建设设计院股份有限公司补充设计飞灰渗滤液专用处理设施方案，2019年11月底前完成并确定设计、建设（或租赁）方案，2020年6月底前增设飞灰填埋场二期渗滤液专用处理设施。

2．过渡期间，加强日常运行管理，对运营过程中产生飞灰渗滤液，采用槽罐车运至焚烧发电厂，回用作飞灰固化用水。

（四）洞头区寮顶垃圾填埋场开挖清运作业面较大，垃圾覆盖不到位，雨天存在渗滤液外排环境风险。

责任单位：洞头区党委、人民政府，市交发集团

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市生态环境局

整改时限：2020年8月底

整改目标：强化落实垃圾填埋场开挖的防雨层覆盖面，强化渗滤液处置管理，防止渗滤液外排或漏排外环境的风险。2020年8月底完成寮顶垃圾填埋场红线以内的轻质筛上物的清运焚烧。

整改措施：

1．督促施工单位全面落实对垃圾填埋场开挖场地的防雨层的覆盖面，实施边开挖边覆盖，减少雨水天气对填埋场的冲刷风险。

2．督促施工单位加强对垃圾填埋场内渗滤池的管理，防止渗滤池内的污水过满溢出，保持场内污水处理设施正常运行，按时将自行预处理后的污水（渗滤液）运往城南污水处理厂处理。

3．督促项目业主单位加快垃圾开挖、筛分、处置进展，确保2020年8月底完成寮顶垃圾填埋场红线以内的轻质筛上物的清运焚烧。

四十二、鹿城区温金路180弄、龙湾区白楼下高架旁、瓯海区梧田街道十里河新区等建筑、拆迁工地建筑垃圾、渣土露天堆放量大，未进行有效覆盖和及时清运，部分地块甚至成为生活垃圾非法“倾倒点”，环境脏乱差；温州市区部分建设工程因渣土、泥浆无法外运，处于停工状态；温州佳丰环卫运输有限公司在鹿城区新泽社区拆迁地块偷倒20车淤泥，约150立方米，堆放占地面积约150平方米

- 温州市区部分建设工程因渣土、泥浆无法外运，处于停工状态。

责任单位：各区党委、人民政府，温州市瓯飞集团

督导单位：市综合行政执法局、市住建局、市自然资源和规划局

整改时限：2020年年底

整改目标：2019年底前缓解市区重点工程渣土消纳，2020年年底前基本缓解市区建筑垃圾处置困难。

整改措施：

1．开通瓯飞围垦、瓯江口临时处置场，缓解市区重点工程弃土消纳难题。

2．2020年年底前各区建成至少1处建筑垃圾资源化利用固定式处置工厂。

3．按照就近就地利用为主、外运消纳为辅的综合利用思路，合理制定就地就近利用计划，把建筑垃圾广泛应用于工程基坑回填、绿化种植、堆山造景、复耕还田、制砖、破碎再生利用、低洼回填等多元化方式消纳，逐步实现建筑垃圾处置减量化、资源化、无害化。

4．推进市区泥浆源头固化处置，出台温州市区建筑泥浆固化处理政策。

- 鹿城区温金路180弄建筑垃圾露天堆放，未进行有效覆盖和及时清运。

责任单位：鹿城区党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2019年11月1日

整改目标：建筑垃圾及时清理，并做好扬尘防治。

整改措施：清理后进行防尘网铺设。

（三）龙湾区白楼下高架旁建筑垃圾露天堆放，未进行有效覆盖和及时清运。

责任单位：龙湾区党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2019年10月底

整改目标：规范建筑垃圾及时清理，消除扬尘污染。

整改措施：

1．2019年9月5日前，街道农投公司与区住建局对接完成方案制定，完成围墙围拢招投标工作。

2．2019年10月31日前，完成建筑垃圾清运和场地平整，并完成白楼下旧房拆除区块龙水路和机场大道沿线围墙围拢。

（四）瓯海区梧田街道十里河新区建筑垃圾露天堆放，未进行有效覆盖和及时清运。

责任单位：瓯海区党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2019年11月底

整改目标：及时清运建筑垃圾，未及时清运的做好有效覆盖，防止扬尘污染。

整改措施：

1．2019年10月中旬前明确施工单位，进行建筑垃圾资源化利用，并安排专人负责安全和环保工作，合理安排时间，及时落实各项工作。

2．2019年10月中旬前完成工地出入口公示扬尘防治措施、施工单位负责人、监督管理主管部门及举报电话等信息。

3．2019年11月初前工地周围完善围墙围挡。

4．及时清运垃圾，清运车出场时清理车身及车轮泥土；不能及时清运的垃圾，用防尘布、防尘网等覆盖。

（五）温州佳丰环卫运输有限公司在鹿城区新泽社区拆迁地块偷倒20车淤泥，约150立方米，堆放占地面积约150平方米。

责任单位：鹿城区党委、人民政府

督导单位：市住建局

整改时限：2019年8月底

整改目标：完成建筑垃圾清理，防止扬尘污染。

整改措施：对偷倒公司进行立案处罚，垃圾进行清理，并做好扬尘网铺设。

四十三、2018年1月至2019年7月乐清市、永嘉县30多万方泥浆通过船舶转运至瓯飞终端平台处置，瓯飞公司台账却无相关记录。温州洞头中港农业开发有限公司农业开发项目不具备消纳渣土的能力，但温州市综合行政执法局却将其确定为温州市渣土消纳点（处置消纳量35万方），台账显示2019年4月以来共有26万方渣土运至该公司，但实际仅接收2000余方，其余渣土去向不明。永嘉县瓯北滩涂垦造水田项目，台账记录显示2019年有12万方渣土消纳，而实际上该工程2019年仅消纳零星渣土。永嘉县三华实业有限公司2018年以来6.6万余方渣土转运均无相关审批手续

（一）2018年1月至2019年7月乐清市、永嘉县30多万方泥浆通过船舶转运至瓯飞终端平台处置，瓯飞公司台账却无相关记录。

责任单位：乐清市、永嘉县党委、人民政府，温州市瓯飞集团

督导单位：市综合行政执法局、市公安局

整改时限：2020年3月底

整改目标：查清泥浆数量、去向，完成对违法行为查处工作，完成资源化利用场点建设。

整改措施：

1．成立专班。2019年8月开始，乐清市、永嘉县成立专案组，开展源头排查、整顿，规范运输处置市场。

2．查清去向、数量。2020年3月底前完成案件查处，查明泥浆去向、数量，消除环境安全隐患。

3．加快应急资源化再生利用场点建设，乐清市、永嘉县因地制宜各设置2处泥浆固化处置场地，并于2020年3月底前投入使用。

（二）温州洞头中港农业开发有限公司农业开发项目不具备消纳渣土的能力，但温州市综合行政执法局却将其确定为温州市渣土消纳点（处置消纳量35万方），台账显示2019年4月以来共有26万方渣土运至该公司，但实际仅接收2000余方，其余渣土去向不明。

责任单位：市综合行政执法局、市公安局，洞头区党委、人民政府，瓯江口产业集聚区管委会

督导单位：市委办公室、市政府办公室

整改时限：2020年3月底

整改目标：查清渣土数量、去向，规范消纳监管。

整改措施：

1．停止元觉街道老鼠尾场地作为后场渣土消纳点项目。

2．2019年7月份，成立专案组开展对案件调查取证，2020年3月底前完成案件调查，查明渣土数量和去向，消除环境安全隐患。

3．规范消纳监管，优化批后制度建设，补齐管理漏洞。

（三）永嘉县瓯北滩涂垦造水田项目，台账记录显示2019年有12万方渣土消纳，而实际上该工程2019年仅消纳零星渣土。

责任单位：永嘉县党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局、市农业农村局、市住建局

整改时限：2020年3月底

整改目标：查清渣土数量、去向，积极解决泥浆消纳难的问题。

整改措施：

1．清查数量，明确去向。对照问题，落实属地责任，2020年3月底前完成对问题调查，查明原因、明确数量和去向。

2．对照难点，补齐短板。加强批后监管。积极对接其他地市，寻找合法外运消纳途径。

（四）永嘉县三华实业有限公司2018年以来6.6万余方渣土转运均无相关审批手续。

责任单位：永嘉县党委、人民政府

督导单位：市综合行政执法局

整改时限：2020年3月底

整改目标：查明事实，落实整改，加强执法。

整改措施：

1．2019年8月，对永嘉县三华实业有限公司进行立案调查。同步加强日常巡查执法管理和对非法运输建筑垃圾案件的查处力度。

2．2019年11月底前，停止永嘉县三华实业有限公司中转代运码头资格。

3．2020年3月底前，查清事实，完成案件办理。