# 温政办〔2011〕136号

温州市人民政府办公室

关于印发温州市“十二五”污染减排工作

实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，市各有关单位：

《温州市“十二五”污染减排工作实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二○一一年九月二十八日

温州市“十二五”污染减排工作实施方案

为做好“十二五”主要污染物总量减排工作，根据《温州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（温政发〔2011〕2号）和《温州市人民政府办公室关于明确“十二五”期间污染减排工作职责分工的通知》（温政办〔2011〕102号）精神，制定如下实施方案。

一、总体目标

深入贯彻落实科学发展观，落实减排目标责任制，努力完成“十二五”减排约束性指标及年度目标任务，形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，促进经济社会转型发展。到2015年，全市主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量比2010年分别减少13.1%（其中工业加生活减少14.5%）、13.9%（其中工业加生活减少14%）、13.2%和18.6%。

二、主要任务

（一）严格控制增量。

1．严格环境准入。根据国家产业政策和环保要求，严把企业准入审批关，项目审批与区域环境质量、产业结构调整、环保基础设施建设、污染减排绩效指标等挂钩，实施以新代老、总量削减替代措施，新、改、扩建工业项目新增排污权指标通过排污权交易取得。严格执行造纸、印染、农药、电镀、生猪养殖等产业环境准入指导意见，逐步制定合成革、服装水洗、化学品仓储等行业的环境准入指导意见，坚决控制高污染、高耗能和产能过剩行业新上项目。

2．实施煤炭总量控制。严格控制新增火电项目，除目前已获国家发改委路条的项目、“上大压小”项目和热电联产项目以外，“十二五”期间原则上禁止新建火电项目，确保“十二五”新增电煤消费量控制在合理范围以内。加快新能源和可再生能源的开发利用，以清洁、低碳能源替代煤炭消费需求的增长，努力增加天然气供应，积极扶持风能、太阳能、生物质能的开发利用，通过优化能源结构、降低煤炭消费比重，提升产业层次，强化节能降耗等，力争全市“十二五”期间非电用煤消费量每年下降3%以上。

3．合理控制机动车增长速度。加快构建快速、便捷、绿色、大容量交通系统，积极发展和优化城市公共交通。严格执行老旧机动车淘汰制度，制定激励政策，鼓励高排放机动车提前报废。根据城市发展、道路增量、机动车出行率、公共交通建设及机动车污染物排放等情况，合理控制机动车增长速度。

4．适度控制畜禽养殖总量。根据环境承载能力适度控制畜禽养殖总量。加快畜牧业生产方式转变，科学配制饲料，加强饲养管理，推进畜牧业经济增长方式由数量增长向质量、环保、效益同步增长转变。严格规模化畜禽养殖场环评审批，所有新建规模化畜禽养殖场（户）必须执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，配套完善固体废物和污水处理设施，落实配套的种植业用地，实现排泄物资源化利用和零排放。

（二）强化结构减排。加大工业企业产业结构调整力度，根据国家、省、市相关产业政策要求，制定重点行业产业结构调整政策，依法强制淘汰污染严重企业和落后生产能力、工艺、设备与产品，督促各地落实淘汰落后产能计划任务，推进产业结构调整和转型升级。

1．造纸行业。淘汰以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线。到2015年，造纸行业主要水污染物排放量下降30%以上。

2．印染行业。淘汰未经改造的74型染整设备、使用年限超过15年的浴比大于1:10棉及化纤间歇式染色设备，淘汰湿法及DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法腈纶生产工艺，促进产业集聚升级。到2015年，印染行业主要水污染物排放量下降25%以上。

3．化工行业。针对氮肥、染料、颜料、农药、医药等生产企业，淘汰高污染产品，提高装备水平，推行绿色化工。到2015年，化工行业主要水污染物排放量下降30%以上。

4．制革行业。淘汰年加工生皮能力5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力3万标张牛皮以下的制革生产线。促进产业梯度转移和集聚升级，鼓励制革企业进入产业定位适当、污水治理条件完备的工业园区。到2015年，制革行业主要水污染物排放量下降30%以上。

5．建材行业。淘汰砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑。淘汰年产70万平方米以下的中低档建筑陶瓷砖、年产20万件以下低档卫生陶瓷生产线。

6．钢铁行业。淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。淘汰工频炉和中频感应炉生产的地条钢、钢锭或连铸坯。淘汰污染严重的铸造冲天炉、单段煤气发生炉的生产工艺及设备。

（三）深化工程减排。

1．污水处理设施建设。加快对“雨污合流”管网进行改造，完善城市污水收集管网，提高城市污水处理厂处理率和处理能力，现有14个城镇污水处理厂要增加处理水量17.5万吨/日，平均运行负荷率提高到90%以上。新建、扩建城镇污水处理能力67.7万吨/日，处理水量43.6万吨/日以上，平均运行负荷率64%以上。通过对城镇污水再生利用，提高城镇污水再生利用率，减少污水排放。到2015年，全市城镇污水总处理能力达到143.9万吨/日，处理水量115万吨/日，平均运行负荷率80%以上。全市具备条件的建制镇基本建成污水处理设施。各城镇污水处理厂进水化学需氧量平均浓度，文成县、泰顺县要大于150毫克/升，其他县（市、区）大于180毫克/升，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级B排放标准以上，污水处理厂污泥基本得到有效处置。

2．加大工业企业深度治理力度。通过新建或改造污染治理设施，实施清洁生产、循环经济等措施，针对造纸、印染、化工、制革等重点行业进行达标治理、提标改造和中水回用，持续降低主要污染物排放总量。推进对重点造纸企业进行提标改造工作，确保达到《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）。大力推广印染行业高效短流程前处理、少水无水印染先进技术、在线检测与控制、印染废水回收利用技术、印染工业园区废水集中处理模式、印染废水综合治理技术等节能减排主流技术，全市印染行业平均重复用水率达到35%以上。提高化工企业重复用水率，推行绿色化工，加强深度处理，降低行业污染负荷。染料和颜料生产企业推广清洁生产工艺，加强冷却水系统工艺管理，提高循环水利用，重复用水率提高到40%以上。强化制革废水预处理和深度处理，大力推进制革行业提标改造和产业梯度转移。

3．推进脱硫脱硝工程建设。新建和在建火电厂同步配套建设高效除尘脱硫设施，综合脱硫效率达到90%以上。新建热电厂配套建设炉外烟气脱硫设施，综合脱硫效率达到85%以上。发展集中供热，以配备35蒸吨/小时以上锅炉的集中供热替代小型锅炉，实施集中供热锅炉烟气脱硫，安装在线监测，综合脱硫效率达到70%以上。按照减排核算要求，开展10蒸吨/小时以上锅炉的烟气脱硫工程试点。对有天然气气源保障的地区，推行燃煤（油）锅炉煤（油）改气工程建设。新建和在建火电厂采用低氮燃烧技术，同步配套建设高效除尘脱硝设施，综合脱硝效率达到70%以上。现役机组未采用低氮燃烧技术、未配套建设烟气脱硝设施或烟气脱硝效率差的浙能温州发电有限公司、特鲁莱发电有限责任公司和浙能乐清发电有限责任公司要完成低氮燃烧改造、建设或改造烟气脱硝设施，综合脱硝效率达到70%以上。开展35蒸吨/小时以上燃煤锅炉建设低氮燃烧示范工程，氮氧化物去除率达到30%以上。

4．推动畜禽养殖污染治理。根据养殖规模大小，采取相应的治理措施，鼓励种养结合和生态养殖，逐步实现养殖场的合理布局。发展和应用养殖废弃物的综合处理技术，分期分批完成对规模养殖场的综合治理。采用改进养殖方式、建设和完善治污设施等减排措施，排泄物得到综合利用。鼓励有条件的规模化畜禽养殖场和养殖小区采用全过程综合治理技术进行处理。到2015年，全市畜禽养殖主要污染物排放量下降12%以上。

（四）加大管理减排。

1．强化污水处理厂运行管理。严格按照国家要求，完善污水处理厂中控系统。做好在线监测装置的日常维护，定期进行检验和校准，确保在线监测监控装置正常使用。建立人员培训、考核机制，污水处理厂的管理人员、技术人员和实际操作人员必须经培训合格后持证上岗。强化台帐规范化管理，制定相应的内部运营管理制度和突发事故应急预案。确保污水处理厂正常稳定运行，长期发挥减排作用。

2．加强脱硫脱硝设施管理。加强对已认可二氧化硫削减量的脱硫设施管理，确保脱硫效率达到75%以上。加大对已完成燃煤锅炉烟气脱硫设施建设但运行不正常、脱硫效率低的企业和垃圾发电厂管理力度，确保综合脱硫效率达到70%以上。建立健全电厂脱硝设施的运行管理制度，确保脱硝设施正常稳定运行。

3．加大工业企业监管力度。加强工业企业环保长效管理，进一步强化日常监管、突击监察（监测）、交叉检查、环保专项行动等监管手段，加大对重点排污企业的执法力度，严厉打击违法排污行为，确保工业企业污染防治设施长期稳定正常运行，各类污染物稳定达标排放。

4．开展机动车污染治理。全市新车注册登记与全国同步执行国家机动车污染物排放标准，力争提前执行国家下一阶段的机动车污染物排放标准。污染物排放达不到国家阶段性排放标准的新车或转入我市车辆，公安机关不予注册登记和办理转入手续。实施统一的机动车环保检验合格标志管理，对“黄标车”采取限定行驶区域、时间或车型等相应的交通管制措施，根据国家、省统一要求，“十二五”期间加快淘汰未达到国家第一阶段机动车污染物排放标准（简称国Ⅰ标准）的机动车，逐步淘汰未达到国家第三阶段机动车污染物排放标准（简称国Ⅲ标准）的柴油车。鼓励使用节能型低排放和新能源机动车，减少机动车排气污染。根据国家的相关要求，积极创造条件全面供应国家第四、第五阶段标准的车用成品油。建立和完善车用燃油清净剂管理制度，加强油品供应升级后的市场监管。确保全市“十二五”期间机动车氮氧化物排放量下降20%以上。

5．建立健全畜禽养殖污染管理机制和生态养殖模式。建立畜禽养殖场污染减排长效机制，确保治理设施有效运行。大力推进标准化生态规模养殖，鼓励养殖专业户和散养户进入生态养殖小区适度集中养殖，鼓励相关企业建设粪便收集处理中心，统一收集和资源化利用。合理规划，养殖场（区）建设提倡与农田（水田、旱地）、茶（果、桑）园、养殖水面和山林统一布局，实行农牧结合的生态经营模式，力争粪尿全部就近消化。到2015年，生猪存栏量50头以下的养殖户减少10%以上。

三、保障措施

（一）加强组织协调。市政府建立由市长担任组长的污染减排工作领导小组。各县（市、区）也要建立相应的领导机构，并尽快制定年度主要污染物减排计划，出台实施方案，分解落实好减排任务。要建立健全污染减排工作责任制和问责制，将减排指标完成情况纳入年度工作目标绩效考核。还要切实加强污染减排工作机构建设，确保在机构设置、人员配备、经费保障等方面适应当前减排工作需要。市、县两级发改、经信、财政、公安、住建、交通运输、农业、商务、统计、环保等部门要制定相关配套政策措施，并加强工作指导和协调，密切配合，各司其责，督促相关行业和企业抓好污染减排。在温省属电力企业也是污染减排工作的责任主体，应当在有关部门的指导下，积极主动地做好企业污染减排工作，确保减排任务完成。

（二）加强减排制度建设。深入推行排污权有偿使用和交易试点工作，全面实施排污许可证制度，合理调整排污费以及污水处理费、污泥处置费等收费标准。完善减排形势分析、减排预警和约谈制度，进一步加强减排统计、监测和考核“三大体系”建设，对纳入减排核算的重点企业要建设在线监测设施，并与环保部门联网。建立重点污染企业环境行为数据库，加强环保、税收、银行系统信息交流，将节能减排和环境行为作为政策优惠、贷款发放的重要前提条件，实施相应的奖惩政策，推进绿色信贷、绿色保险、绿色证券等金融政策。

（三）加大减排投入。要加大对污水处理、污水再生利用、污泥安全处置、脱硫脱硝工程、机动车污染治理、畜禽养殖污染治理等减排工程的资金支持力度，将减排绩效、处理负荷实现率、处理收费政策到位率作为市级财政支持的前提条件，严格预算管理，切实提高财政资金的使用效益。鼓励和支持社会资金参与污染减排事业。推广排污权抵押贷款等低碳金融创新产品，加大对污染治理、循环经济试点和资源综合利用等领域的金融支持力度。

（四）强化环保科技支撑。加强污染治理技术的科研与应用，着重解决污水脱氮除磷和深度处理、污泥处理、中水回用、锅炉烟气脱硫效率的提高及脱硝技术的应用、农业农村面源和机动车排气污染控制技术以及相关监测方法技术改进等突出问题。加强水域纳污能力和污染物排放总量研究，进一步完善水污染减排制度，促进水环境质量改善。不断提高天然气、可再生能源等清洁能源利用量占能源消费总量的比例。加强科技信息发布、中介技术咨询和推广，促进环保科技成果转化。加强人才队伍建设，强化人才科技支撑。

（五）深入减排宣传教育。各地、各有关部门要制订减排宣传方案，通过多种途径和方式，进一步提高全社会对污染减排工作重要性的认识，增强资源节约和环境保护意识，大力倡导健康、节约、环保的生活方式和消费模式，使减少污染物排放、保护生态环境成为企业和社会公众的自觉行为。推进信息公开制度化，完善和落实环境质量公报、污染物减排结果发布和企业环境行为公告等制度，切实保障公众知情权、参与权和监督权，鼓励社会各界依法有序监督污染减排工作。

附件：1．“十二五”污染减排工作重点及责任分解表

2．“十二五”污染减排重点工程项目

附件1

“十二五”污染减排工作重点及责任分解表

| 序号 | 工作任务 | 主要工作内容 | 责任单位 | 协办单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制 增量 | 环境 准入 | 环境准入 门槛设置 | 严格执行造纸、印染、农药、电镀、生猪养殖等产业环境准入指导意见，逐步制定合成革、服装水洗、化学品仓储等行业的环境准入指导意见，坚决控制高污染、高耗能和产能过剩行业新上项目。 | 各县（市、区）政府 | 市环保局 市经信委 市发改委 | 2011-2015 |
|  |  |  | 新增量控制 | 根据国家产业政策和环保要求，严把企业准入审批关，项目审批与区域环境质量、产业结构调整、环保基础设施建设、污染减排绩效指标等挂钩，实施以新代老、总量削减替代措施。 | 各县（市、区）政府 | 市环保局 | 2011-2015 |
|  |  | 煤耗总量控制 | 严格控制新增火电项目，除目前已获国家发改委路条的项目、“上大压小”项目和热电联产项目以外，“十二五”期间原则上禁止新建火电项目，确保“十二五”新增电煤消费量控制在合理范围以内。加快新能源和可再生能源的开发利用，以清洁、低碳能源替代煤炭消费需求的增长，努力增加天然气供应，积极扶持风能、太阳能、生物质能的开发利用，通过优化能源结构、降低煤炭消费比重，提升产业层次，强化节能降耗等，力争全市“十二五”期间非电用煤消费量每年下降3%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市发改委 市经信委 市环保局 市统计局 | 2011-2015 |
|  |  | 合理控制机动车增长速度 | 加快构建快速便捷绿色、大容量交通系统，积极发展和优化城市公共交通。严格执行老旧机动车淘汰制度，制定激励政策，鼓励高排放机动车提前报废。根据城市发展、道路增量、机动车出行率、公共交通建设及机动车污染物排放等情况，合理控制机动车增长速度。确保全市“十二五”期间机动车氮氧化物排放量下降20%以上。 | 市公安局 市交通运输局 市环保局 市商务局 | 各县（市、区）政府 | 2011-2015 |
| 二 | 结构减排 | 适度控制畜禽养殖总量 | 根据环境承载能力适度控制畜禽养殖总量。加快畜牧业生产方式转变，科学配制饲料，加强饲养管理，推进畜牧业经济增长方式由数量增长向质量、环保、效益同步增长转变。严格规模化畜禽养殖场环评审批，所有新建规模化畜禽养殖场（户）必须执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，配套完善固体废物和污水处理设施，落实配套的种植业用地，实现排泄物资源化利用和零排放。 | 各县（市、区）政府 | 市农业局 市环保局 | 2011-2015 |
|  |  | 造纸行业 | 淘汰以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线。到2015年，造纸行业主要水污染物排放量下降30%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市环保局 | 2011-2014 |
|  |  | 印染行业 | 淘汰未经改造的74型染整设备、使用年限超过15年的浴比大于1:10棉及化纤间歇式染色设备，淘汰湿法及DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法腈纶生产工艺，促进产业集聚升级。到2015年，印染行业主要水污染物排放量下降25%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市环保局 | 2011-2013 |

| 序号 | 工作任务 | 主要工作内容 | 责任单位 | 协办单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 结构减排 | 化工行业 | 针对氮肥、染料、颜料、农药、医药等生产企业，淘汰高污染产品，提高装备水平，推行绿色化工。到2015年，化工行业主要水污染物排放量下降30%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市环保局 | 2011-2014 |
|  |  | 制革行业 | 淘汰年加工生皮能力5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力3万标张牛皮以下的制革生产线；促进产业梯度转移和集聚升级，鼓励制革企业进入产业定位适当、污水治理条件完备的工业园区。到2015年，制革行业主要水污染物排放量下降30%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市环保局 | 2011-2012 |
|  |  | 建材行业 | 淘汰砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑；淘汰年产70万平方米以下的中低档建筑陶瓷砖、年产20万件以下低档卫生陶瓷生产线。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市住建委 | 2011-2014 |
|  |  | 钢铁行业 | 淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉；淘汰工频炉和中频感应炉生产的地条钢、钢锭或连铸坯;淘汰污染严重的铸造冲天炉、单段煤气发生炉的生产工艺及设备。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市质监局 | 2011-2013 |
| 三 | 污水处理厂建设工程 | 新（扩）建污水处理厂 | 全市具备条件的建制镇基本建成污水处理设施，新建、扩建城镇污水处理能力67.6万吨/日以上，处理水量43.6万吨/日以上，平均运行负荷率64%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委 市发改委 | 2011-2014 |
|  |  | 配套管网建设 | 推进“雨污分流”工程建设，有计划地对“雨污合流”管网进行改造，完善城市污水收集管网，提高城市污水处理厂处理率和处理能力，现有14个城镇污水处理厂计划增加处理水量17.5万吨，平均运行负荷率提高到90%以上。各城镇污水处理厂进水化学需氧量平均浓度，文成县、泰顺县要大于150毫克/升，其他县（市、区）大于180毫克/升。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委 |  |
|  |  | 提标改造 | 所有城镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级B排放标准以上。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委 |  |
|  |  | 中水回用 污泥处置 | 通过对城镇污水再生利用，提高城镇污水再生利用率，减少污水排放。污水处理厂污泥基本得到有效处置。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委 市环保局 |  |
| 四 | 脱硫工程 | 火电、热电厂脱硫 | 新建和在建火电厂同步配套建设高效除尘脱硫设施，综合脱硫效率达到90%以上；新建热电厂配套建设炉外烟气脱硫设施，综合脱硫效率达到85%以上。 | 相关企业 | 市环保局 市发改委 | 2011-2014 |
|  |  | 集中供热、清洁能源替代 | 发展集中供热，以配备35蒸吨/小时以上锅炉的集中供热替代小型锅炉，实施集中供热锅炉烟气脱硫，安装在线监测，综合脱硫效率达到70%以上。按照减排核算要求，开展10蒸吨/小时以上锅炉的烟气脱硫工程试点。对有天然气气源保障的地区，推行燃煤（油）锅炉煤（油）改气工程。 | 各县（市、区）政府 | 市经信委 市发改委 市环保局 | 2011-2014 |
| 五 | 脱硝工程 | 电力行业脱硝 | 新建和在建火电厂采用低氮燃烧技术，同步配套建设高效除尘脱硝设施，综合脱硝效率达到70%以上；现役机组未采用低氮燃烧技术、未配套建设烟气脱硝设施或SCR烟气脱硝效率差的浙能温州发电有限公司、特鲁莱发电有限责任公司和浙能乐清发电有限责任公司要完成低氮燃烧改造、建设或改造烟气脱硝设施，综合脱硝效率达到70%以上。综合脱硝效率达到70%以上。 | 相关企业 | 市环保局 市发改委 | 2011-2014 |
|  |  | 低氮燃烧示范 | 开展35蒸吨/小时以上燃煤锅炉建设低氮燃烧示范工程，氮氧化物去除率达到30%以上。 | 相关县（市、区）政府 | 市经信委 市环保局 |  |

| 序号 | 工作任务 | 主要工作内容 | 责任单位 | 协办单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 机动车污染治理工程 | 提高机动车污染物排放标准 | 全市新车注册登记与全国同步执行国家机动车污染物排放标准，力争提前执行国家下一阶段的机动车污染物排放标准。污染物排放达不到国家阶段性排放标准的新车或转入我市车辆，公安机关不予注册登记和办理转入手续。实施统一的机动车环保检验合格标志管理，对“黄标车”采取限制行驶区域、时间或车型等相应的交通管制措施，根据国家、省统一要求，“十二五”期间加快淘汰未达到国家第一阶段机动车污染物排放标准（简称国Ⅰ标准）的机动车，逐步淘汰未达到国家第三阶段机动车污染物排放标准（简称国Ⅲ标准）的柴油车。鼓励使用节能型低排放和新能源机动车，减少机动车排气污染。 | 市公安局 市发改委 市环保局 市财政局 市商务局 | 各县（市、区）政府 | 2011-2015 |
|  |  | 提高车用油品质量 | 制定激励政策，鼓励高排放机动车提前报废，鼓励使用节能型低排放和新能源机动车，减少机动车排气污染。根据国家的相关要求，积极创造条件全面供应国家第四、第五阶段标准的车用成品油。建立和完善车用燃油清净剂管理制度，加强油品供应升级后的市场监管。 | 中石化温州石油分公司、中石油温州销售分公司 | 市商务局 市发改委 |  |
| 七 | 畜禽 养殖 污染 | 现有畜禽养殖场治理 | 根据养殖规模大小，采取相应的治理措施。发展和应用养殖废弃物的综合处理技术，分期分批完成对规模养殖场的综合治理。采用改进养殖方式、建设和完善治污设施等减排措施，排泄物得到综合利用。鼓励有条件的规模化畜禽养殖场和养殖小区采用全过程综合治理技术进行处理。到2015年，全市畜禽养殖主要污染物排放量下降12%以上。 | 各县（市、区）政府 | 市农业局 市环保局 | 2011-2015 |
|  |  | 合理规划畜禽养殖场 | 合理规划，养殖场(小区)建设提倡与农田（水田、旱地）、茶（果、桑）园、养殖水面和山林统一布局，实行农牧结合的生态经营模式，力争粪尿全部就近消化。 |  |  |  |
|  |  | 鼓励集约化养殖和生态养殖 | 建立畜禽养殖场污染减排长效机制，确保治理设施的有效运行。大力推进标准化生态规模养殖，鼓励养殖专业户和散养户进入生态养殖小区适度集中养殖，鼓励相关企业建设粪便收集处理中心，统一收集和资源化利用。到2015年，生猪存栏量50头以下的养殖户减少10%以上。 |  |  |  |
| 八 | 政策保障 | 减排管理制度建设 | 组织制定年度主要污染物减排计划，完善减排形势分析、减排预警和约谈制度，进一步加强减排统计、监测和考核“三大体系”建设，对纳入减排核算的重点企业要建设在线监测设施，并与环保部门联网。 | 市环保局 市农业局 | 各县（市、区）政府 | 2011-2015 |
|  |  | 推行排污权有偿使用和交易试点 | 深入推行排污权有偿使用和交易试点工作，新、改、扩建工业项目新增排污权指标，通过排污权交易取得。全面实施排污许可证制度，合理调整排污费以及污水处理费、污泥处置费等收费标准。 | 市环保局 市发改委 | 各县（市、区）政府 | 2011-2015 |

| 序号 | 工作任务 | 主要工作内容 | 责任单位 | 协办单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 政策保障 | 实行财政扶持政策 | 加大对污水处理、污水再生利用、污泥安全处置、脱硫脱硝工程、机动车污染治理、畜禽养殖污染治理等减排工程的资金支持力度；将减排绩效、处理负荷实现率、处理收费政策到位率作为市级财政支持的前提条件；严格预算管理，切实提高财政资金的使用效益，鼓励和支持社会资金参与污染减排事业。 | 各县（市、区）政府 | 市财政局 | 2011-2015 |
|  |  | 建立企业减排经济奖惩制度 | 建立重点污染企业环境行为数据库，将节能减排和环境行为作为政策优惠、贷款发放的重要前提条件，实施相应的奖惩政策；推进绿色信贷、绿色保险、绿色证券等金融政策。推广排污权抵押贷款等低碳金融创新产品，加大对污染治理、循环经济试点和资源综合利用等领域的金融支持力度。 | 市环保局 市发改委 市财政局 | 温州银监分局 市人行 | 2011-2015 |
|  |  | 污染减排技术研究及推广 | 加强污染治理技术的科研与应用，着重解决污水的脱氮除磷和深度处理、污泥处理、中水回用、锅炉烟气脱硫效率的提高及脱硝技术的应用、农业农村面源和机动车排气污染控制技术以及相关的监测方法技术改进等突出问题；加强水域纳污能力和污染物排放总量研究，进一步完善水污染减排制度，促进水环境质量改善。 | 市科技局 市发改委 市经信委 市环保局 | 各县（市、区）政府 | 2011-2015 |
|  |  | 环保宣教活动 | 广泛深入开展全市污染减排宣传教育，进一步提高全社会对污染减排工作重要性的认识，增强资源节约和环境保护意识，大力倡导健康、节约、环保的生活方式和消费模式，使减少污染物排放、保护生态环境成为企业和社会公众的自觉行为。 | 各县（市、区）政府 | 市环保局 | 2011-2015 |

附件2

“十二五”污染减排重点工程项目

1．锅炉烟气脱硫工程

| 序号 | 行政区 | 名 称 | 工程名称 | “十二五”脱硫效率（%） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 温州冶炼总厂 | 烟气、尾气脱硫 | 99.5 | 2013年 | 鹿城区政府 |
| 2 | 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2011年 | 龙湾区政府 |
| 3 | 瓯海区 | 英博双鹿啤酒集团 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2011年 | 瓯海区政府 |
| 4 | 瑞安市 | 华峰集团 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2014年 | 瑞安市政府 |
| 5 | 苍南县 | 瑞田钢业有限公司 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2014年 | 苍南县政府 |

2．集中供热工程项目

| 序号 | 行政区 | 名 称 | 工程名称 | “十二五” 期间脱硫、 脱硝效率（%） | 完成 时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 温州沿江蒸汽供应有限公司 | 锅炉烟气脱硫 | 80 | 2012年 | 鹿城区政府 |  |
| 2 | 龙湾区 | 标准厂房海滨电镀基地 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2011年 | 龙湾区政府 |  |
| 3 |  | 海城电镀基地 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2011年 |  |  |
| 4 | 瓯海区 | 瓯海电镀基地 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2011年 | 瓯海区政府 |  |
| 5 | 瑞安市 | 仙降工业区集中供热 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2014年 | 瑞安市政府 | 同步拆除供热管网覆盖范围内的小锅炉 |
| 6 |  | 电镀园区集中供热 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2014年 |  |  |
| 7 | 苍南县 | 苍南卤制品园区集中供热 | 锅炉烟气脱硫 | 70 | 2013年 | 苍南县政府 | 同步拆除供热管网覆盖范围内的小锅炉 |
| 8 | 开发区 | 经济技术开发区滨海园区集中供热 | 锅炉烟气脱硫、脱硝 | 85．3 | 2014年 | 开发区管委会 | 同步拆除供热管网覆盖范围内的小锅炉 |

3．油改气

| 序号 | 行政区 | 名 称 | 项目 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞头 | 温州中油燃料石化有限公司 | 燃油改燃气工程 | 2011年 | 洞头县政府 |

4．火电机组脱硝工程项目

| 序号 | 名 称 | 机组编号 | 装机容量（兆瓦） | “十二五”期间 综合脱硝效率（%） | 完成时间 | 责任单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 1 | 600 | 70 | 2013年 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 市发改委 市环保局 |
| 2 |  | 2 | 600 | 70 | 2013年 |  |  |
| 3 |  | 3 | 660 | 70 | 2011年 |  |  |
| 4 |  | 4 | 660 | 70 | 2011年 |  |  |
| 5 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 5 | 300 | 70 | 2012年 | 浙江浙能温州发电有限公司 |  |
| 6 |  | 6 | 300 | 70 | 2013年 |  |  |
| 7 | 温州特鲁莱发电有限责任公司 | 3 | 300 | 70 | 2014年 | 温州特鲁莱发电有限责任公司 |  |
| 8 |  | 4 | 300 | 70 | 2012年 |  |  |

5．大气污染物结构减排项目

| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 关闭项目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区 | 温州市黎明陶瓷釉料厂 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 2 |  | 温州市龙湾宏升陶瓷厂 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 3 |  | 温州市龙湾新中联陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 4 |  | 温州市粤华陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 5 |  | 温州市龙湾美尔达陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 6 |  | 温州市龙湾宏丰陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2013年 |
| 7 |  | 温州市龙湾奥斯特陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2013年 |
| 8 |  | 温州市龙湾东方红陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2013年 |
| 9 |  | 温州市龙湾永进陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2013年 |
| 10 |  | 温州市龙湾胜得利陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2013年 |
| 11 |  | 温州市宏康陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2014年 |
| 12 |  | 温州市龙湾五洲陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2014年 |
| 13 |  | 温州市德尔康陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2014年 |
| 14 |  | 温州市锋华陶瓷有限公司 | 陶瓷窑 | 2014年 |
| 15 |  | 温州市新艺陶瓷制造有限公司 | 陶瓷窑 | 2014年 |
| 16 |  | 温州天盛电化有限公司 | 全厂 | 2012年 |
| 17 | 瓯海区 | 温州市学士建材有限公司 | 砖瓦窑 | 2014年 |
| 18 |  | 温州市瓯海江南墙地砖厂 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 19 |  | 温州市瓯海强盛建材厂 | 陶瓷窑 | 2012年 |
| 20 | 乐清市 | 《乐清市粘土砖瓦企业整顿方案》涉及企业 | 削减50%企业 | 2012年 |
| 21 |  | 乐斯化学有限公司电厂 | 余热利用锅炉 | 2011年 |
| 22 |  | 《乐清市大荆片区铸造业深化整治实施方案》涉及企业 | 削减50%企业 | 2013年 |
| 23 | 瑞安市 | 瑞安华瑞发电有限公司 | 全厂 | 2011年 |
| 24 |  | 瑞安市金光纸板厂 | 锅炉 | 2014年 |
| 25 |  | 瑞安市朝阳鞋料实业公司 | 锅炉 | 2014年 |
| 26 | 平阳县 | 平阳县平氮化工有限责任公司 | 全厂 | 2012年 |
| 27 |  | 温州苏宝明教厂 | 全厂 | 2012年 |
| 28 | 苍南县 | 苍南县江南新型墙体材料厂 | 砖瓦窑 | 2013年 |
| 29 | 文成县 | 王大森砖厂 | 砖瓦窑 | 2012年 |
| 30 |  | 文成县陈永和紫砂土砖厂 | 砖瓦窑 | 2013年 |
| 31 |  | 文成县百丈际季高村砖厂 | 砖瓦窑 | 2012年 |

6．新建、扩建城镇污水处理设施项目

| 行政区 | 项目名称 | 项目 性质 | 设计规模 | 新增处理量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万吨/日） | （万吨） | 完成时间 |
| 鹿城区 | 温州鹿城轻工产业园区污水处理厂 | 新建 | 1 | 0.6 | 2014年 |
|  | 中心片污水处理厂扩建项目 | 扩建 | 10 | 6 | 2012年 |
| 龙湾区 | 东片污水处理厂二期 | 扩建 | 5 | 3 | 2014年 |
| 瓯海区 | 泽雅镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 0.35 | 2012年 |
|  | 仙岩污水处理厂 | 新建 | 1 | 0.7 | 2012年 |
|  | 梧田污水处理厂 | 新建 | 8 | 4.8 | 2014年 |
| 开发区 | 滨海第三污水处理厂 | 新建 | 3 | 1.8 | 2013年 |
| 乐清市 | 乐清市污水处理厂一期二阶段工程 | 工程 扩建 | 4 | 2.8 | 2014年 |
|  | 虹桥片区污水处理厂 | 新建 | 1.8 | 1.5 | 2013年 |
|  | 大荆片区污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 0.38 | 2014年 |
| 瑞安市 | 马屿污水处理厂 | 新建 | 0.25 | 0.18 | 2012年 |
|  | 江北污水处理厂二期 | 扩建 | 7 | 5 | 2014年 |
|  | 江南污水处理厂 | 新建 | 2.5 | 2 | 2014年 |
|  | 陶山污水处理厂 | 新建 | 0.2 | 0.14 | 2014年 |
| 永嘉县 | 上塘中心城区污水净化站 | 新建 | 0.5 | 0.38 | 2011年 |
|  | 桥头镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 0.38 | 2012年 |
|  | 桥下镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 0.38 | 2014年 |
|  | 乌牛镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 0.38 | 2014年 |
| 平阳县 | 东海污水处理厂 | 新建 | 5 | 2.5 | 2014年 |
|  | 水头污水处理厂 | 新建 | 3 | 2.3 | 2013年 |
|  | 肖江污水处理厂 | 新建 | 1.5 | 1.1 | 2013年 |
|  | 水头污水处理厂 | 新建 | 1.5 | 1.1 | 2013年 |
| 苍南县 | 龙港污水处理厂 | 新建 | 3 | 2.3 | 2012年 |
|  | 河滨污水处理厂二期（县城） | 扩建 | 3 | 1 | 2014年 |
|  | 临港污水处理厂 | 新建 | 1.8 | 1.35 | 2012年 |
| 洞头县 | 大门镇污水处理站 | 新建 | 0.3 | 0.045 | 2014年 |
| 文成县 | 黄坦镇污水处理厂 | 新建 | 0.25 | 0.18 | 2013年 |
|  | 珊溪-巨屿污水处理厂 | 新建 | 1.1 | 0.7 | 2014年 |
| 泰顺县 | 泰顺县泗溪镇城镇污水处理厂 | 新建 | 0.1 | 0.06 | 2012年 |
|  | 泰顺县司前镇城镇污水处理厂 | 新建 | 0.1 | 0.06 | 2012年 |
|  | 泰顺县雅阳镇城镇污水处理厂 | 新建 | 0.1 | 0.06 | 2012年 |
|  | 泰顺县龟湖镇城镇污水处理厂 | 新建 | 0.06 | 0.03 | 2012年 |
|  | 泰顺县三魁镇城镇污水处理厂 | 新建 | 0.1 | 0.06 | 2012年 |
|  | 泰顺县彭溪镇城镇污水处理厂 | 新建 | 0.02 | 0.01 | 2012年 |

7．已建污水处理厂减排工程项目

| 行政区 | 项目名称 | 措施 | 设计规模 (万吨/日) | 2010年 处理量 (万吨/日) | 新增 处理量 （万吨） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市西片污水处理厂一期工程 | 新建 | 10.0 | 0 | 9.5 | 2013年 |
|  | 中心片污水处理厂一期提标项目 | 提标改造 | / | / | / | 2013年 |
| 龙湾区 | 东片污水处理厂一期 | 提标改造、提高处理量 | 10 | 8.4 | 1 | 2014年 |
| 开发区 | 滨海第二污水处理厂 | 提高处理量 | 3 | 1.06 | 1.2 | 2013年 |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限公司 | 提高处理量 | 4 | 2.92 | 0.8 | 2011年 |
| 瑞安市 | 瑞安紫光污水处理有限公司 | 提高处理量 | 7 | 5.97 | 1 | 2011年 |
| 平阳县 | 平阳县污水处理厂 | 提高处理量 | 6 | 3.53 | 1.57 | 2011年 |
| 永嘉县 | 瓯北污水处理厂 | 提高处理量 | 5 | 2.33 | 1.5 | 2011年 |
| 苍南县 | 河滨污水处理厂一期 | 提高处理量 | 3 | 2.51 | 0.34 | 2012年 |
| 洞头县 | 城南污水处理厂 | 提高处理量 | 0.8 | 0.42 | 0.3 | 2014年 |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 提高处理量 | 1 | 0.73 | 0.2 | 2014年 |
| 泰顺县 | 泰顺县城关污水厂 | 提高处理量 | 1 | 0.85 | 0.1 | 2014年 |
| 开发区 | 滨海第一污水处理厂中水回用工程 | 中水回用 | 2 |  | 2 （回用水） | 2013年 |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司中水回用工程 | 中水回用 | 1.2 |  | 1.2 （回用水） | 2014年 |

8．工业企业重点工程治理减排项目

| 序号 | 项目名称 | 行政区 | 措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾渗滤液 | 乐清市 | 垃圾焚烧 | 2014年 |
| 2 | 乐清化学有限公司 | 乐清市 | 深化治理 | 2013年 |
| 3 | 平阳水头制革基地 | 平阳县 | 深化治理 | 2013年 |
| 4 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 平阳县 | 深化治理 | 2013年 |
| 5 | 派宝明胶（平阳）有限公司 | 平阳县 | 深化治理 | 2013年 |
| 6 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 平阳县 | 深化治理 | 2013年 |
| 7 | 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 苍南县 | 深化治理 | 2013年 |

9．规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目

| 序号 | 养殖场名称 | 行政区 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐长滔养猪场 | 鹿城区 | 2014年 |
| 2 | 陈长林 |  | 2014年 |
| 3 | 白旭藩 |  | 2014年 |
| 4 | 林宝通 |  | 2014年 |
| 5 | 温州市藤桥禽业有限公司 |  | 2014年 |
| 6 | 叶胜龙 |  | 2014年 |
| 7 | 温州金凯畜牧专业合作 | 龙湾区 | 2014年 |
| 8 | 温州桃花岛畜牧专业合作社 |  | 2014年 |
| 9 | 温州市兴隆生态畜牧有限公司 |  | 2014年 |
| 10 | 温州长人奶牛饲养专业合作社 |  | 2014年 |
| 11 | 金土地农业开发有限公司 |  | 2014年 |
| 12 | 温州市哼力生态养殖有限公司 | 瓯海区 | 2014年 |
| 13 | 李秀贤养殖场 |  | 2014年 |
| 14 | 温州市师科垟畜牧专业合作社 |  | 2014年 |
| 15 | 朱建忠养鸡场 |  | 2014年 |
| 16 | 温州市瓯海泽雅麻建勇养鸡场 |  | 2014年 |
| 17 | 温州市哼力生态养殖有限公司 | 乐清市 | 2014年 |
| 18 | 李秀贤养殖场 |  | 2014年 |
| 19 | 温州市师科垟畜牧专业合作社 |  | 2014年 |
| 20 | 朱建忠养鸡场 |  | 2014年 |
| 21 | 温州市瓯海泽雅麻建勇养鸡场 |  | 2014年 |
| 22 | 温州市哼力生态养殖有限公司 |  | 2014年 |
| 23 | 李秀贤养殖场 |  | 2014年 |
| 24 | 温州市师科垟畜牧专业合作社 |  | 2014年 |
| 25 | 朱建忠养鸡场 |  | 2014年 |
| 26 | 温州市瓯海泽雅麻建勇养鸡场 |  | 2014年 |
| 27 | 瑞安市森绿畜牧有限公司 | 瑞安市 | 2014年 |
| 28 | 飞云乳品厂奶牛场 |  | 2014年 |
| 29 | 瑞安市泽锐畜牧场 |  | 2014年 |
| 30 | 鑫农畜禽专业合作社 |  | 2014年 |
| 31 | 瑞安市绿野农庄有限公司 |  | 2014年 |
| 32 | 瑞安市宽达畜牧场 |  | 2014年 |
| 33 | 永嘉县东华畜牧有限公司 | 永嘉县 | 2014年 |
| 34 | 桥下镇西山根畜牧场 |  | 2014年 |
| 35 | 三江新建第四畜牧场有限公司 |  | 2014年 |
| 36 | 永嘉县大康盈畜牧场 |  | 2014年 |
| 37 | 桥下镇顺达养殖场 |  | 2014年 |
| 38 | 永嘉县乌牛镇洪素畜牧场 |  | 2014年 |
| 39 | 永嘉县三江联中养猪场 |  | 2014年 |
| 40 | 永嘉县西源乡干亮双肌臂猪繁育场 |  | 2014年 |
| 41 | 平阳县东成奶牛场 | 平阳县 | 2014年 |
| 42 | 平阳县科达养猪合作社 |  | 2014年 |
| 43 | 平阳县大佬黑生猪养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 44 | 平阳县茂盛奶牛场 |  | 2014年 |
| 45 | 平阳县光用生猪养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 46 | 平阳县萧江万兴奶牛场 |  | 2014年 |
| 47 | 平阳县钦海生猪养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 48 | 苍南县新光奶牛养殖有限公司 | 苍南县 | 2014年 |
| 49 | 苍南县庭瞬生猪养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 50 | 苍南县斯格良种猪养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 51 | 苍南县埔坪柯岭脚畜牧场 |  | 2014年 |
| 52 | 苍南县绿峰农业专业合作社 |  | 2014年 |
| 53 | 苍南县长湖畜牧养殖场 |  | 2014年 |
| 54 | 苍南县蒲云畜牧场 |  | 2014年 |
| 55 | 苍南县顺吉生猪养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 56 | 苍南县新华畜牧有限公司 |  | 2014年 |
| 57 | 温州孝阳畜牧养殖专业合作社 |  | 2014年 |
| 58 | 文成县钟淑莲养殖场 | 文成县 | 2014年 |
| 59 | 赵焕斌生态养殖场 |  | 2014年 |
| 60 | 高明料养殖场 |  | 2014年 |
| 61 | 张世东养殖场 |  | 2014年 |
| 62 | 赵满郎养殖场 |  | 2014年 |
| 63 | 王定光养殖场 |  | 2014年 |
| 64 | 季高林养殖场 |  | 2014年 |
| 65 | 赵松宽养殖场 |  | 2014年 |
| 66 | 卓洪庭养殖场 |  | 2014年 |
| 67 | 泰顺县一鸣生态农业有限公司 | 泰顺县 | 2014年 |
| 68 | 泰顺县万顺养猪专业合作社 |  | 2014年 |
| 69 | 泰顺县恩赐生猪专业合作社 |  | 2014年 |
| 70 | 泰顺县兴业养猪场 |  | 2014年 |
| 71 | 泰顺县新民养猪专业合作社 |  | 2014年 |
| 72 | 泰顺县迈劲养猪专业合作社 |  | 2014年 |

10．城镇污水处理厂污泥处理项目

| 序号 | 行政区 | 项目 | 规模 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 开发区污泥综合利用热电联产 | 日焚烧污泥1500吨，供热能力80吨/小时 | 2013年 |
| 2 | 瑞安市 | 瑞安城镇污水处理厂污泥处置工程 | 江北、江南污水处理厂及建制镇（8个）污水处理厂污泥处置工程建设 | 2011至2014年 |
| 3 | 苍南县 | 苍南河滨污水处理厂污泥无害化处置设施 | 设计处理能力30吨/日 | 2012年 |
| 4 | 苍南县 | 苍南龙港镇污水处理厂污泥无害化处置设施 | 设计处理能力60吨/日 | 2012年 |
| 5 | 文成县 | 文成县污水处理厂污泥无害化处理工程 | 建成处理能力30吨/日的无害化处理场所 | 2012年 |
| 6 | 市区 | 温州市污泥集中干化焚烧工程 | 设计处理能力240吨/日 | 2011年 |

主题词：环保  减排△  方案  通知

抄送：市委、市人大常委会、市政协办公室。

温州市人民政府办公室             2011年9月30日印发